FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INFORMÁTICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

“Mejora de la gestión operativa de torneos de tenis mediante el desarrollo de sistema web. Caso de estudio: Estadio Español de Curicó”

Proyecto de título para optar al título de Ingeniero en Computación e Informática

Autor:

José Manuel Hermosilla Avila

Profesor Guía:

Johan Ortigoza Ruiz.

Marcelo Martínez Espinoza

Santiago, Chile

2026

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Quienes suscriben en calidad de autor/es el trabajo de titulación presentado para su defensa y evaluación, declaran por este medio que:

- El contenido es original; las fuentes, herramientas y aplicaciones utilizadas que contribuyeron a la investigación realizada están debidamente citadas en el texto y acreditadas en el apartado de las referencias, conforme con los requisitos que establece el estilo bibliográfico APA y respetando los aspectos que conciernen a la propiedad intelectual.

- Se reconoce el uso de herramienta(s) de inteligencia artificial (IA) en el proceso de elaboración del trabajo académico, con la finalidad detallada a continuación:

COMPLETAR EL ÍTEM O ÍTEMS UTILIZADOS SEGÚN CORRESPONDA.

| FINALIDAD | DECLARACIÓN DE USO | NOMBRE DE HERRAMIENTA(S), VERSIÓN O FECHA DE CONSULTA |
| --- | --- | --- |
| Generación de Ideas | Se utilizó IA para obtener una lluvia de ideas como base inicial de apoyo que facilite la creatividad y la determinación del alcance y etapas del trabajo. | ChatGPT 5.2, 8 de Abril 2026 |
| Revisión de fuentes | Se utilizó IA como apoyo para comprender, analizar y evaluar conceptos y teorías relevantes presentes en fuentes científicas y académicas autorizadas relacionados con el trabajo. | ChatGPT 5.3, 25 de Mayo 2026 |
| Revisión de la Redacción | Se utilizó IA para revisar el contenido escrito en el trabajo, a fin de mejorar la calidad de redacción. | ChatGpt 5.3, 25 Mayo 2026 |
| Verificación de Datos | Se utilizó IA para comprobar la precisión, eficiencia y relevancia de los datos utilizados en el trabajo. | - |
| Generación de Códigos | Se utilizó IA para generar códigos automatizados, buscando optimizar tareas de programación, reducir posibles errores de codificación manual y lograr soluciones rápidas y creativas. | Deepseek V4 Pro, Julio 2026 |
| Generación de recursos multimediales | Se utilizó IA para generar recursos visuales como imágenes, diagramas, videos u otros, con el propósito explicar o ejemplificar ideas y contribuir a una mejor comprensión del tema en cuestión. | ChatGPT 5.3, 22 de Mayo de 2026 |
| Otras finalidades | Traduccion de texto al ingles | ChatGpt 5.3, 25 Mayo 2026 |

Adaptado de: Avello-Sáez, D., Lucero-González, N., & Villagrán, I. (2024). Desarrollo de una declaración de uso de inteligencia artificial con una perspectiva de integridad académica en educación médica y ciencias de la salud. Revista Médica Clínica Las Condes, 35(5–6), 412–420.https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2024.06.003

Ante cualquier falta de originalidad detectada que vulnere la integridad académica e infrinja la Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual, se asume la responsabilidad que representa para tal efecto, dejando constancia de ello con fecha 29 de mayo de 2026 en la ciudad de Curicó.

| NOMBRE COMPLETO DEL AUTOR | FIRMA |
| --- | --- |
| José Manuel Hermosilla Avila |  |
| Facultad: INGENIERÍA |  |
| Carrera o Programa: INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA |  |
| Título del trabajo: Mejora de la gestión operativa de torneos de tenis mediante el desarrollo de sistema web. Caso de estudio: Estadio Español de Curicó. |  |

DEDICATORIA

A mi esposa, por su amor,

apoyo incondicional y confianza

durante este importante proceso de mi vida.

Por su entrega,

comprensión y compañía constante

en cada desafío enfrentado,

y por motivarme a seguir adelante

en la realización de esta meta profesional.

Y principalmente, por darme

la mayor felicidad de mi vida:

nuestra familia.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mis agradecimientos a mi profesor guía por su apoyo, orientación y observaciones realizadas durante el desarrollo de este proyecto.

Asimismo, agradezco a mi familia por el apoyo y motivación constante durante este proceso académico.

Finalmente, agradezco a todas las personas que de alguna manera contribuyeron al desarrollo de este trabajo y formación profesional.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	1

1.1 Contexto y motivación	1

1.2 Importancia de resolver el problema de la gestión operativa de torneos de tenis.	2

1.3 Breve discusión bibliográfica	2

1.4 Contribución del trabajo	4

1.5 Trabajo a realizar en el proyecto.	4

1.6 Organización y presentación de este trabajo	5

CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA / OPORTUNIDAD	6

2.1 Presentación y fundamentación del problema / oportunidad de mejora	6

2.2 Descripción de problemas / oportunidades de mejora	7

2.3 Identificación cuantitativa de problemas (ISHIKAWA / ARBOL DE OPORTUNIDADES)	7

2.4 Objetivo general	10

2.5 Objetivos específicos	10

2.6 Métricas de los Objetivos Específicos	11

2.6 Alcances y Limitaciones del proyecto	12

2.7 Normativa y leyes asociadas al proyecto	13

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA	14

3.1 Descripción de la organización	14

3.2 Descripción de la unidad bajo estudio	14

3.3 Metodología de desarrollo del proyecto	14

3.4 Plan de proyecto	16

3.5 Herramientas y ambiente de desarrollo	17

3.6 Descripción general de la propuesta de solución	18

3.7 Propuesta de controles y evidencia a implementar en los flujos de la propuesta de solución.	20

3.8 Presentación funcional de la solución.	21

3.9 Plan de monitoreo y control	23

3.10 Propuesta de controles y evidencia a implementar en los flujos de la propuesta de solución	23

3.11 Plan de gestión/proyecto (calidad y Testing)	24

3.12 Plan de gestión de riesgos	24

3.13 Cronograma del Proyecto	27

3.14 Prototipo	27

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS	31

4.1 Gestión de proyecto	31

4.2 Diseño de los componentes funcionales de la propuesta de solución.	31

4.2.1 Requerimientos funcionales.	31

4.2.2 Requerimientos no funcionales.	32

4.2.3 Arquitectura funcional del Sistema de Gestión Operativa de Torneos de Tenis.	34

4.2.4 Diagrama general de Casos de usos.	34

4.2.6 Diagramas de secuencia	41

4.3 Matriz de trazabilidad de Requerimientos	47

4.4 Arquitectura de software a implementar	48

Aplica una arquitectura de software ad-hoc, al diseño mostrado con artefactos del UML, donde efectivamente se ve la aplicación donde efectivamente de dicha arquitectura.	59

4.5 Modelo de base de datos y/o clases si corresponde al usar orientación a objetos.	59

4.6 Diseño y construcción del producto de software de su proyecto de título, desarrollando los diseños de los módulos o sprint	59

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	61

GLOSARIO (si aplica)	62

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	63

ANEXOS	66

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Tabla consolidada de métricas (fuente elaboración propia, 2026)	12

Tabla 2. Cuadro comparativo de metodologías y marcos de trabajo para el desarrollo de software.	15

Tabla 3: indicadores de monitoreo y control (fuente: elaboración propia, 2026)	23

Tabla 4: Controles y evidencias implementados en los principales flujos del sistema. (fuente elaboración propia, 2026)	24

Tabla 5: Escala de clasificación del nivel de riesgo. (elaboración propia 2026).	25

Tabla 6. Riesgos identificados del proyecto, con su acción preventiva y correctivas. (fuente elaboración propia, 2026)	27

Tabla 7. Requerimientos funcionales del sistema. (Fuente elaboración propia, 2026)	32

Tabla 8. Requerimientos no funcionales del sistema (Fuente elaboración propia, 2026)	33

Tabla 9: Casos de uso del sistema. (fuente: elaboración propia, 2026)	35

Tabla 10. Proceso de inicio de sesión en la plataforma. (Fuente. Elaboración propia, 2026)	37

Tabla 11. Documentación caso de uso gestionar competencias. (Fuente: Elaboración propia, 2026).	38

Tabla 12 Documentación generación cuadro de eliminación directa. (Fuente: Elaboración propia, 2026)	38

Tabla 13. Documentación caso de uso Registrar resultados. (Fuente: Elaboración propia, 2026)	39

Tabla 14. Documentación caso de uso Gestionar competencia escalerilla. (Fuente Elaboración propia, 2026)	40

Tabla 15. Matriz de trazabilidad de requerimientos	48

Tabla 16. Justificación de las tecnologías seleccionadas para la arquitectura de la solución. (Fuente: Elaboración propia, 2026)	49

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama de Ishikawa del problema de gestión operativa de torneos de tenis. (fuente: elaboración propia, 2026)	8

Figura 2: Árbol de Oportunidades del proyecto (fuente elaboración propia 2026)	10

Figura 3: diagrama de contexto para sistema de gestión de torneos de tenis (fuente elaboración propia, 2026)	19

Figura 4. Arquitectura general de la solución propuesta. (fuente: elaboración propia, 2026)	20

Figura 5. Diagrama de casos de uso. (elaboración propia, 2026)	21

Figura 6. Matriz de probabilidad e impacto de riesgos del proyecto. (Fuente: Elaboración propia, 2026.)	25

Figura 7. Carta Gantt del proyecto. (Elaboración propia, 2026)	27

Figura 8. Pantalla de Inicio de sesión de la plataforma (elaboración propia, 2026).	28

Figura 9.  Dashboard principal de la plataforma (elaboración propia, 2026).	29

Figura 10. Mockup formulario de ingreso participantes (elaboración propia, 2026).	29

Figura 11. Mockup generación de cuadros para torneos del sistema (elaboración propia, 2026)	30

figura 12: arquitectura funcional del sistema propuesto. (fuente: elaboración propia, 2026)	34

figura 13: Diagrama general de casos de uso del Sistema de Gestión Operativa de Torneos de Tenis. (fuente elaboración propia, 2026)	35

figura 14. Diagrama de secuencia para el inicio de sesión del usuario. (Fuente: Elaboración propia, 2026)	41

figura 15. Diagrama de secuencia para CU-03, Gestionar competencias. (Fuente: Elaboración propia, 2026)	42

figura 16. Diagrama de secuencia para CU-05, Generar cuadro de eliminación directa. (Fuente: Elaboración propia, 2026)	44

figura 17. Diagrama de secuencia para CU-07, Registrar resultados. (Fuente: Elaboración propia, 2026)	45

figura 18. Diagrama de secuencia para CU-08, Gestionar competencia escalerilla. (Fuente: Elaboración propia, 2026)	46

figura 19. Arquitectura general de la solución propuesta. (Fuente: Elaboración propia, 2026)	50

figura 20. Diagrama de componentes. (Fuente: elaboración propia, 2026)	51

figura 21. Vista lógica de la arquitectura. (Fuente: Elaboración propia,2026)	53

figura 22. vista de desarrollo. (Fuente: Elaboración propia, 2026)	54

figura 23. Vista de procesos del sistema. (Fuente: Elaboracion propia, 2026)	56

figura 24. Vista física de la solución. (Fuente: Elaboración propia, 2026).	57

figura 25. Vista Escenarios del modelo 4+1. (Fuente: Elaboración propia con apoyo IA, 2026)	58

RESUMEN EJECUTIVO

La transformación digital se ha convertido en un elemento clave para mejorar la eficiencia operativa dentro de distintas organizaciones, incluyendo instituciones deportivas. Actualmente, muchos clubes deportivos continúan administrando sus competencias mediante procesos manuales apoyados en herramientas no especializadas, tales como planillas Excel, aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales. Esta situación genera dificultades relacionadas con la organización de información, actualización de resultados, seguimiento de competencias y coordinación entre participantes.

El Club Estadio Español de Curicó organiza periódicamente torneos internos de tenis utilizando procesos administrativos manuales, lo que ha provocado problemas asociados al registro de jugadores, generación de cuadros, actualización de rankings y visualización de resultados. A medida que aumenta la cantidad de participantes y torneos organizados, la administración de estas actividades se vuelve más compleja y menos eficiente. En este contexto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo puede un sistema informático web mejorar la gestión operativa y organización de torneos de tenis dentro del Club Estadio Español de Curicó?

El objetivo principal de este proyecto consiste en mejorar la gestión operativa de torneos de tenis y optimizar la experiencia de los jugadores mediante la implementación de un sistema informático web centralizado. La solución propuesta busca automatizar procesos críticos asociados a inscripción de jugadores, generación automática de cuadros, registro de resultados y visualización de rankings.

El desarrollo del proyecto será realizado mediante un enfoque ágil apoyado por el framework Scrum, permitiendo una construcción incremental e iterativa del sistema. La solución será implementada bajo una arquitectura cliente-servidor utilizando Angular para el frontend, Django y Django REST Framework (DRF) para los servicios backend y PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos.

Entre los resultados esperados se encuentran la reducción de errores operativos, la mejora en la disponibilidad de la información, la disminución de los tiempos de actualización de resultados y la optimización de la organización de los torneos mediante la automatización de los procesos administrativos.

En conclusión, el desarrollo de este sistema informático constituye una alternativa tecnológica para fortalecer la gestión operativa de los torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó, contribuyendo a su proceso de transformación digital y estableciendo una base para futuras mejoras y nuevas funcionalidades orientadas a la gestión deportiva.

Palabras clave: transformación digital, gestión deportiva, torneos de tenis, sistema informático web, Scrum.

ABSTRACT

Digital transformation has become a key factor in improving operational efficiency across different organizations, including sports institutions. Currently, many sports clubs continue managing their competitions through manual processes supported by non-specialized tools such as spreadsheets, instant messaging applications, and social media platforms. This situation generates difficulties related to information management, result updates, tournament tracking, and coordination among participants.

The Club Estadio Español de Curicó periodically organizes internal tennis tournaments using manual administrative processes, which has led to problems associated with player registration, bracket generation, ranking updates, and result visualization. As the number of participants and tournaments increases, managing these activities becomes increasingly complex and less efficient. In this context, the following research question arises: How can a web-based information system improve the operational management and organization of tennis tournaments at Club Estadio Español de Curicó?

The main objective of this project is to improve the operational management of tennis tournaments and enhance the experience of players through the implementation of a centralized web-based information system. The proposed solution seeks to automate critical processes related to player registration, automatic bracket generation, result recording, and ranking visualization.

The project will be developed using an agile approach supported by the Scrum framework, enabling incremental and iterative software development. The proposed solution will be implemented under a client-server architecture using Angular for the frontend, Django and Django REST Framework (DRF) for backend services, and PostgreSQL as the database management system.

Expected results include reducing operational errors, improving information availability, decreasing the time required to update tournament results, and optimizing tournament organization through the automation of administrative processes.

In conclusion, the development of this web-based information system represents a technological solution to strengthen the operational management of tennis tournaments at Club Estadio Español de Curicó, contributing to its digital transformation process and providing a foundation for future improvements and additional functionalities in sports management.

Key Words: digital transformation, sports management, tennis tournaments, web information system, Scrum.

# CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

## 1.1 Contexto y motivación

En la actualidad, la transformación digital se ha convertido en un elemento fundamental para mejorar la eficiencia y competitividad de las organizaciones. El uso de sistemas informáticos permite optimizar procesos operativos, centralizar información y mejorar la toma de decisiones en distintos ámbitos, incluyendo el sector deportivo. En este contexto, los clubes deportivos han comenzado a incorporar herramientas tecnológicas orientadas a la administración de actividades, gestión de usuarios y organización de competencias.

A nivel global, el crecimiento de plataformas digitales para la administración deportiva ha permitido automatizar procesos que anteriormente eran desarrollados de manera manual, reduciendo errores operativos y mejorando la experiencia de los usuarios. Según Laudon y Laudon (2020), los sistemas de información permiten integrar y gestionar datos de manera eficiente, facilitando la coordinación de actividades organizacionales y mejorando la calidad de los servicios.

En Chile, muchos clubes deportivos y organizaciones recreativas continúan utilizando herramientas tradicionales para la gestión de sus actividades, tales como planillas Excel, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Si bien estas herramientas permiten resolver necesidades básicas de comunicación y registro, presentan limitaciones importantes cuando aumenta el volumen de información o la complejidad de los procesos organizacionales.

En el ámbito de los torneos deportivos, la gestión manual puede generar errores en el registro de participantes, dificultades en la actualización de resultados, retrasos en la comunicación y problemas en la visualización del avance de las competencias. Esta situación impacta directamente en la eficiencia operativa de las organizaciones deportivas y en la experiencia de los participantes.

El Club Estadio Español de Curicó organiza periódicamente torneos internos de tenis para sus socios, utilizando actualmente procesos manuales apoyados en herramientas no especializadas. Las inscripciones de jugadores, generación de cuadros, registro de resultados y actualización de rankings son gestionados mediante aplicaciones de mensajería, redes sociales y planillas Excel, lo que provoca dificultades operativas y aumenta la probabilidad de errores.

Debido al crecimiento de los torneos y al aumento de participantes, la gestión manual se vuelve cada vez menos eficiente y más compleja de administrar. En este escenario surge la necesidad de implementar una solución informática que permita optimizar la gestión operativa de torneos de tenis, centralizando la información y automatizando los procesos críticos asociados a la organización y ejecución de las competencias.

## 1.2 Importancia de resolver el problema de la gestión operativa de torneos de tenis.

Resolver el problema asociado a la gestión operativa de torneos de tenis resulta relevante debido al impacto que tiene sobre la organización del club y la experiencia de los jugadores. Actualmente, la utilización de herramientas no especializadas y procesos manuales provoca pérdida de información, retrasos en la actualización de resultados, errores en la generación de cuadros y dificultades para realizar seguimiento de los torneos.

La administración eficiente de la información es un factor clave dentro de cualquier organización. Según Pressman y Maxim (2020), la automatización de procesos permite reducir errores humanos y mejorar la confiabilidad de los sistemas informáticos. Asimismo, Sommerville (2016) señala que los sistemas de software orientados a procesos organizacionales permiten aumentar la eficiencia operativa y optimizar el flujo de información.

En el caso del Club Estadio Español de Curicó, la problemática se vuelve más evidente cuando se desarrollan múltiples torneos o aumenta el número de participantes. Actualmente, categorías como cuarta división pueden alcanzar aproximadamente 32 jugadores, mientras que categorías superiores mantienen un flujo constante de partidos y actualizaciones. Esto genera una alta carga operativa para los organizadores.

La falta de un sistema centralizado dificulta el acceso oportuno a la información y limita la capacidad de seguimiento de los torneos por parte de jugadores y administradores. Además, la dependencia de herramientas manuales incrementa el riesgo de inconsistencias en los datos, afectando la transparencia y confiabilidad de los resultados.

La implementación de un sistema informático permitiría automatizar tareas repetitivas, mejorar el control de la información y optimizar la organización de los torneos. Esto contribuiría no solo a mejorar la eficiencia operativa del club, sino también a entregar una mejor experiencia a los usuarios mediante una plataforma accesible y actualizada en tiempo real.

En el ámbito deportivo, la incorporación de tecnologías orientadas a la gestión de competencias permite optimizar la organización de eventos, mejorar la administración de la información y facilitar la coordinación entre los distintos actores involucrados. En este sentido, Gómez y Opazo (2014) señalan que la profesionalización de la gestión deportiva requiere el apoyo de herramientas que favorezcan una administración más eficiente y una mejor experiencia para los participantes, aspecto que se alinea con los objetivos del presente proyecto.

## 1.3 Breve discusión bibliográfica

La transformación digital ha generado importantes cambios en la manera en que las organizaciones gestionan sus procesos operativos y administrativos. En este contexto, los sistemas de información se han convertido en herramientas fundamentales para mejorar la eficiencia organizacional y facilitar el acceso a la información.

Laudon y Laudon (2020) indican que los sistemas de información permiten integrar datos y procesos dentro de una organización, facilitando la toma de decisiones y mejorando la coordinación operativa. Desde esta perspectiva, la centralización de la información contribuye a disminuir errores y aumentar la disponibilidad de datos relevantes para los usuarios.

Por otra parte, Pressman y Maxim (2020) señalan que la automatización de procesos mediante software reduce significativamente la intervención manual en tareas repetitivas, aumentando la confiabilidad y eficiencia de los sistemas. Esto resulta especialmente relevante en procesos donde existe un alto volumen de registros y actualizaciones constantes, como ocurre en la gestión de torneos deportivos.

Sommerville (2016) plantea que los sistemas de software modernos deben desarrollarse considerando criterios de mantenibilidad, escalabilidad y usabilidad, permitiendo adaptarse a las necesidades de los usuarios y organizaciones. En este sentido, las aplicaciones web basadas en arquitecturas cliente-servidor permiten construir plataformas accesibles y centralizadas para distintos tipos de usuarios.

En relación con la gestión de proyectos de software, Schwaber y Sutherland (2020) establecen que el framework Scrum permite organizar el desarrollo mediante iteraciones incrementales, facilitando la adaptación continua a cambios y la entrega progresiva de funcionalidades. Esto resulta adecuado para proyectos académicos y sistemas en evolución constante.

Adicionalmente, la OECD (2020) destaca que la digitalización de procesos organizacionales contribuye a mejorar la calidad del servicio y aumentar la satisfacción de los usuarios, especialmente en organizaciones que manejan grandes volúmenes de información y procesos operativos.

En el ámbito deportivo, la transformación digital ha impulsado la adopción de sistemas de información que apoyan la gestión administrativa, el seguimiento de competiciones y la toma de decisiones basada en datos. Blobel, Rumo y Lames (2021), mediante una revisión sistemática de sistemas de información deportivos, concluyen que estas plataformas permiten integrar información proveniente de diferentes áreas, centralizar datos y mejorar la gestión de clubes y organizaciones deportivas.

Asimismo, Ehnold et al. (2021) señalan que la incorporación de herramientas digitales fortalece la capacidad organizacional de los clubes deportivos y mejora la eficiencia de sus procesos administrativos. En la misma línea, Burgess, Bingley y Parker (2021) evidencian que los clubes que incorporan funcionalidades digitales en sus plataformas web —como registros en línea, publicación de resultados, estadísticas y servicios para sus miembros— obtienen mayores beneficios organizacionales y una mejor interacción con sus usuarios. Por su parte, Gallardo-Guerrero y Maciá-Andreu (2024) destacan que la transformación digital constituye un elemento estratégico para modernizar la gestión deportiva y responder a las nuevas necesidades de las organizaciones y sus usuarios.

Estos antecedentes son consistentes con lo planteado por Gómez y Opazo (2014), quienes señalan que la profesionalización de la gestión deportiva requiere incorporar herramientas tecnológicas que fortalezcan la planificación, coordinación y administración de las organizaciones deportivas. En consecuencia, aunque la evidencia científica demuestra los beneficios de la digitalización, numerosos clubes deportivos continúan utilizando procedimientos manuales y herramientas informales para gestionar sus competiciones, generando ineficiencias operativas y dificultades para mantener información actualizada.

A partir de lo anterior, se identifica la necesidad de desarrollar un sistema informático orientado a la gestión operativa de torneos de tenis en el Club Estadio Español de Curicó, permitiendo automatizar procesos críticos y centralizar la información relacionada con jugadores, partidos, rankings y resultados.

## 1.4 Contribución del trabajo

La presente propuesta busca contribuir al mejoramiento de la gestión operativa de torneos de tenis mediante el desarrollo de un sistema informático web orientado a automatizar procesos críticos dentro del Club Estadio Español de Curicó.

La solución propuesta permitirá centralizar la información relacionada con jugadores, torneos, partidos y rankings, reduciendo la dependencia de herramientas manuales y canales informales de comunicación. Asimismo, el sistema facilitará la generación automática de cuadros de competencia, el registro de resultados y la visualización del avance de los torneos en tiempo real.

El principal aporte del proyecto consiste en mejorar la eficiencia operativa del proceso de organización y ejecución de torneos deportivos, disminuyendo errores administrativos y optimizando el acceso a la información por parte de jugadores y administradores.

Adicionalmente, el proyecto permitirá aplicar conocimientos asociados al desarrollo de software, metodologías ágiles, diseño de sistemas web y gestión de bases de datos, integrando aspectos técnicos y organizacionales dentro de una solución informática funcional.

## 1.5 Trabajo a realizar en el proyecto.

El presente proyecto contempla el desarrollo de un sistema informático web centralizado orientado a optimizar la gestión operativa de los torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó. Para ello, se propone una solución que permita automatizar los procesos de inscripción de jugadores, generación de cuadros de competencia, registro de resultados y administración de rankings, contribuyendo a centralizar la información del torneo, facilitar las labores de organización y mejorar la disponibilidad de información para los organizadores y participantes.

## 1.6 Organización y presentación de este trabajo

El presente documento describe el desarrollo de un sistema informático web orientado a optimizar la gestión operativa de los torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó. Para ello, el proyecto considera la automatización de los procesos de inscripción de jugadores, generación de cuadros de competencia, registro de resultados y administración de rankings mediante una plataforma web centralizada. Asimismo, el desarrollo se realizará utilizando tecnologías web modernas y una metodología ágil basada en Scrum, implementando inicialmente las funcionalidades correspondientes a un producto mínimo viable (MVP).

El presente documento se encuentra estructurado en cuatro capítulos principales.

En el Capítulo I se presenta la introducción general del proyecto, abordando el contexto y motivación de la investigación, la importancia de resolver el problema identificado, la discusión bibliográfica relacionada con los sistemas de información y la transformación digital, además de la contribución del trabajo y la descripción general del proyecto.

En el Capítulo II se desarrolla la identificación y fundamentación del problema asociado a la gestión operativa de torneos de tenis en el Club Estadio Español de Curicó. Asimismo, se presentan el árbol de oportunidades, los objetivos del proyecto, las métricas definidas, los alcances y limitaciones, además del análisis de causas mediante herramientas de ingeniería.

En el Capítulo III se describe la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, incluyendo el marco metodológico, las herramientas de gestión, las tecnologías empleadas, la propuesta de solución, el plan de monitoreo y control, la gestión de riesgos y la planificación general del proyecto.

En el Capítulo IV se presenta el diseño, desarrollo y validación de la solución informática, considerando la arquitectura del sistema, los diagramas UML, el modelo de base de datos, la implementación de los componentes funcionales, las pruebas realizadas y la discusión de los resultados obtenidos.

Finalmente, el documento incorpora las conclusiones del proyecto, donde se sintetizan los principales resultados alcanzados y el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Asimismo, se incluyen las referencias bibliográficas, el glosario de términos utilizados y los anexos, que contienen información complementaria relevante para el desarrollo del trabajo.

# CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA / OPORTUNIDAD

## 2.1 Presentación y fundamentación del problema / oportunidad de mejora

Actualmente, el Club Estadio Español de Curicó organiza torneos internos de tenis mediante procesos principalmente manuales apoyados por herramientas no especializadas, tales como planillas Excel, aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales. Las inscripciones de jugadores son realizadas mediante mensajes enviados por WhatsApp o Instagram, mientras que el registro de participantes y actualización de información se efectúa manualmente por parte de los organizadores.

Posteriormente, los cuadros de competencia son confeccionados manualmente considerando formatos de escalerilla y eliminación directa. A medida que los partidos se desarrollan, los resultados son informados mediante canales informales y posteriormente ingresados en planillas de cálculo para actualizar rankings y estados del torneo.

Sin embargo, este proceso presenta diversas dificultades operativas asociadas a la pérdida de información, duplicidad de registros, retrasos en la actualización de resultados y dificultades para visualizar el avance de las competencias. Estas problemáticas aumentan a medida que crece el número de participantes o se desarrollan múltiples torneos simultáneamente.

En categorías como cuarta división participan aproximadamente 32 jugadores por torneo, mientras que en categorías de tercera y segunda división participan alrededor de 16 jugadores. Adicionalmente, el club organiza torneos de escalerilla y competencias de eliminación directa varias veces durante el año, generando una alta carga administrativa para los organizadores.

La utilización de herramientas no especializadas limita la capacidad de centralizar la información y dificulta la gestión operativa de los torneos. Como consecuencia, se incrementa la probabilidad de errores en la generación de cuadros, inconsistencias en resultados y problemas de seguimiento por parte de los jugadores.

Según Laudon y Laudon (2020), los sistemas de información permiten mejorar la coordinación organizacional mediante la integración y centralización de datos. Asimismo, Pressman y Maxim (2020) señalan que la automatización de procesos reduce errores operativos y aumenta la eficiencia en actividades repetitivas.

En este contexto, se identifica como problema central la ineficiencia en la gestión operativa de torneos de tenis dentro del Club Estadio Español de Curicó, producto de la utilización de procesos manuales y herramientas no especializadas, lo que genera errores en la información, retrasos en la actualización de resultados y dificultades en el control y seguimiento de los torneos.

A partir de esta problemática surge la oportunidad de desarrollar un sistema informático web que permita automatizar la organización y ejecución de torneos de tenis, centralizando la información de jugadores, partidos y rankings, mejorando la eficiencia operativa y optimizando la experiencia de los usuarios.

## 2.2 Descripción de problemas / oportunidades de mejora

La problemática identificada dentro del Club Estadio Español de Curicó se relaciona principalmente con la gestión manual de los procesos asociados a la organización de torneos de tenis. Actualmente, gran parte de las actividades operativas dependen de la intervención manual de los organizadores y del uso de herramientas no especializadas.

Uno de los principales problemas corresponde a la pérdida de información dentro de conversaciones de mensajería instantánea, lo que dificulta mantener un registro claro y ordenado de jugadores inscritos, resultados y coordinación de partidos.

Asimismo, la utilización de planillas Excel como herramienta principal de administración genera inconsistencias en los registros y aumenta la probabilidad de errores en la actualización de resultados y rankings.

Otro problema relevante corresponde a los retrasos en la actualización de información. Debido a que los resultados deben ser ingresados manualmente, los jugadores no pueden acceder en tiempo real al estado actualizado del torneo.

Además, no existe actualmente una plataforma centralizada que permita visualizar cuadros de competencia, resultados y rankings de manera organizada y accesible para todos los participantes.

En este escenario, se identifica como oportunidad de mejora la implementación de un sistema informático web que permita automatizar procesos críticos asociados a la gestión operativa de torneos de tenis.

La solución propuesta permitirá centralizar la información, automatizar la generación de cuadros, optimizar el registro de resultados y mejorar el acceso a la información por parte de administradores y jugadores.

## 2.3 Identificación cuantitativa de problemas (ISHIKAWA / ARBOL DE OPORTUNIDADES)

Con el propósito de identificar las principales causas asociadas al problema de gestión operativa de torneos de tenis, se utilizará la herramienta de análisis Ishikawa o diagrama causa-efecto.

El análisis realizado permitió identificar que las principales causas del problema se relacionan con el uso de herramientas no especializadas, procesos manuales, ausencia de un sistema centralizado y dificultades de visualización de información para los jugadores.

Figura 1. Diagrama de Ishikawa del problema de gestión operativa de torneos de tenis. (fuente: elaboración propia, 2026)

Las causas identificadas son las siguientes:

• Uso de medios informales de comunicación como WhatsApp e Instagram.

• Uso de herramientas no especializadas como planillas Excel.

• Dependencia de procesos manuales para la administración del torneo. • Falta de un sistema centralizado de información.

• Dificultades de visualización y seguimiento del torneo por parte de los jugadores.

Estas causas generan efectos tales como pérdida de información, errores operativos, retrasos en la actualización de resultados y dificultades en la coordinación de partidos.

Descripción de causas

Uso de medios informales de comunicación

La utilización de aplicaciones de mensajería y redes sociales para gestionar inscripciones y resultados genera pérdida de información, dificultades de seguimiento y desorganización de datos. Esta situación afecta directamente la confiabilidad de la información y dificulta la administración eficiente de los torneos.

Uso de herramientas no especializadas

El uso de planillas Excel limita la capacidad de gestionar adecuadamente la relación entre jugadores, partidos y rankings. Esto provoca inconsistencias en los registros y errores en la actualización de información.

Procesos manuales

La administración manual de torneos aumenta la probabilidad de errores humanos y retrasa la actualización de resultados. Además, incrementa la carga operativa del organizador y dificulta la escalabilidad del proceso.

Falta de sistema centralizado

La información se encuentra distribuida entre múltiples plataformas y conversaciones, dificultando el acceso oportuno a datos actualizados y generando duplicidad de registros.

Falta de visualización para los jugadores

Actualmente los jugadores no cuentan con una plataforma donde puedan consultar fácilmente cuadros, resultados y rankings. Esto afecta la experiencia del usuario y limita la transparencia del torneo.

A partir del análisis de causas realizado mediante el Diagrama de Ishikawa, se construyó el Árbol de Oportunidades, el cual transforma los principales problemas identificados en oportunidades de mejora que orientan el desarrollo de la solución propuesta. Como se muestra en la Figura 2, cada oportunidad se relaciona con beneficios esperados que contribuyen al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Figura 2: Árbol de Oportunidades del proyecto (fuente elaboración propia 2026)

## 2.4 Objetivo general

Desarrollar un sistema informático web centralizado para optimizar la gestión operativa de los torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó, mediante la automatización de los procesos de inscripción de jugadores, generación de cuadros de competencia, registro de resultados y administración de rankings.

## 2.5 Objetivos específicos

Objetivo específico 1

Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema informático para la gestión operativa de torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó.

Objetivo específico 2

Diseñar la arquitectura, la base de datos y las interfaces del sistema informático de acuerdo con los requerimientos identificados.

Objetivo específico 3

Desarrollar un sistema informático web que automatice la inscripción de jugadores, la generación de cuadros de competencia, el registro de resultados y la administración de rankings.

Objetivo específico 4

Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales que verifiquen el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

## 2.6 Métricas de los Objetivos Específicos

Objetivo específico 1

Métrica: Índice de Registro Correcto de Inscripciones (IRCI).

IRCI = (Inscripciones correctas / Total de inscripciones registradas) × 100

Meta: Alcanzar al menos un 98% de inscripciones correctas durante el primer torneo implementado.

Objetivo específico 2

Métrica: Índice de Exactitud en Generación de Cuadros (IEGC).

IEGC = (Cuadros generados sin errores / Total de cuadros generados) × 100

Meta: Alcanzar al menos un 95% de cuadros generados sin inconsistencias.

Objetivo específico 3

Métrica: Tiempo Promedio de Actualización de Resultados (TPAR).

TPAR = Tiempo total de actualización / Cantidad de resultados registrados

Meta: Reducir el tiempo promedio de actualización de resultados a un máximo de 5 minutos.

Objetivo específico 4

Métrica: Tasa de Adopción del Sistema por Jugadores (TASJ).

TASJ = (Jugadores activos en el sistema / Total de jugadores registrados) × 100

Meta: Alcanzar al menos un 85% de adopción del sistema durante los primeros dos meses de uso.

| Objetivo específico | Métrica | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- |
| Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Porcentaje de requerimientos documentados y validados. | 100 % de los requerimientos definidos antes del diseño. |
| Diseñar la arquitectura, base de datos e interfaces del sistema. | Porcentaje de componentes diseñados respecto de los planificados. | 100 % del diseño completado y validado. |
| Desarrollar el sistema informático web. | Porcentaje de funcionalidades implementadas del MVP. | Al menos el 90 % de las funcionalidades desarrolladas. |
| Validar el funcionamiento del sistema. | Porcentaje de casos de prueba ejecutados satisfactoriamente. | Al menos el 95 % de los casos de prueba aprobados. |

Tabla 1: Tabla consolidada de métricas (fuente elaboración propia, 2026)

## 2.6 Alcances y Limitaciones del proyecto

Alcances

El proyecto considera el desarrollo de un sistema informático web orientado a la gestión operativa de torneos de tenis dentro del Club Estadio Español de Curicó.

Las funcionalidades consideradas dentro del alcance del proyecto corresponden a:

• Módulo de inscripción de jugadores.

• Módulo de generación automática de cuadros de torneo.

• Módulo de registro de resultados.

• Módulo de visualización de rankings y estado del torneo.

• Gestión centralizada de información relacionada con jugadores y partidos.

El sistema será desarrollado bajo una arquitectura cliente-servidor utilizando tecnologías web modernas y APIs REST para la comunicación entre frontend y backend.

Asimismo, el proyecto será desarrollado como un producto mínimo viable (MVP), priorizando funcionalidades esenciales relacionadas con la administración de torneos.

Limitaciones

El sistema será desarrollado como prototipo académico, por lo que no incluirá todas las funcionalidades propias de un sistema productivo.

No se considerará integración con plataformas externas ni sistemas de pago.

El proyecto no contempla despliegue en ambiente productivo real, siendo implementado únicamente en entornos de desarrollo y pruebas.

Adicionalmente, no se incorporarán mecanismos avanzados de escalabilidad ni alta disponibilidad propios de soluciones empresariales.

## 2.7 Normativa y leyes asociadas al proyecto

El desarrollo del sistema informático deberá considerar aspectos relacionados con protección de datos, propiedad intelectual y buenas prácticas asociadas al desarrollo de software.

En relación con la protección de datos personales, el proyecto considerará los principios establecidos en la Ley N.º 19.628 sobre Protección de la Vida Privada en Chile, resguardando la información personal de los usuarios registrados dentro de la plataforma.

Asimismo, el desarrollo del sistema respetará la Ley N.º 17.336 sobre Propiedad Intelectual, considerando el uso legal de software, librerías y recursos utilizados durante la implementación del proyecto.

Adicionalmente, se considerarán buenas prácticas relacionadas con seguridad de la información, autenticación de usuarios y control de acceso, con el objetivo de proteger la integridad de los datos gestionados por el sistema.

Desde el punto de vista de la calidad del software, el proyecto tomará como referencia la norma internacional ISO/IEC 25010:2011, la cual define un modelo de calidad para productos de software basado en características como adecuación funcional, eficiencia del desempeño, compatibilidad, usabilidad, confiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. La consideración de este estándar permitirá orientar el desarrollo del sistema hacia una solución que cumpla criterios reconocidos de calidad y facilite su evolución y mantenimiento.

Finalmente, el proyecto se apoyará en estándares y buenas prácticas de ingeniería de software orientadas al desarrollo de aplicaciones web modernas y mantenibles.

# CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

## 3.1 Descripción de la organización

El Club Estadio Español de Curicó es una institución deportiva y recreativa orientada al desarrollo de actividades sociales y deportivas para sus socios. Dentro de sus actividades deportivas destaca la organización de torneos internos de tenis en distintas categorías competitivas, los cuales son desarrollados periódicamente durante el año.

Actualmente, la administración de los torneos se realiza principalmente mediante procesos manuales apoyados por herramientas no especializadas, tales como planillas Excel, aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales. Esta situación genera dificultades operativas relacionadas con el registro de jugadores, actualización de resultados y seguimiento general de las competencias.

La creciente participación de jugadores y el aumento de torneos organizados por el club evidencian la necesidad de implementar herramientas tecnológicas que permitan optimizar la gestión operativa de las competencias deportivas y mejorar la experiencia de los usuarios.

## 3.2 Descripción de la unidad bajo estudio

La unidad bajo estudio corresponde al área encargada de la organización y administración de los torneos de tenis dentro del Club Estadio Español de Curicó.

Esta unidad es responsable de coordinar procesos asociados a la inscripción de jugadores, generación de cuadros de competencia, actualización de resultados, cálculo de rankings y difusión de información relacionada con los torneos.

Actualmente, gran parte de estas actividades son realizadas manualmente por los organizadores utilizando herramientas no integradas entre sí. Esto provoca dificultades en la centralización de información y aumenta la probabilidad de errores operativos.

La problemática se vuelve más evidente durante torneos con alta cantidad de participantes, donde el seguimiento manual de partidos y resultados incrementa significativamente la carga administrativa.

## 3.3 Metodología de desarrollo del proyecto

El desarrollo del proyecto será realizado mediante un enfoque ágil apoyado por el framework Scrum, considerando iteraciones incrementales adaptadas al contexto académico del proyecto.

Las metodologías ágiles permiten desarrollar software de manera flexible e incremental, facilitando la adaptación continua frente a cambios y priorizando la entrega progresiva de funcionalidades. Según Schwaber y Sutherland (2020), Scrum corresponde a un framework ágil orientado a la organización y gestión iterativa del trabajo mediante ciclos cortos denominados sprint.

Por otra parte, Pressman y Maxim (2020) señalan que los enfoques ágiles permiten responder de manera más eficiente frente a requerimientos cambiantes y facilitan la construcción progresiva de soluciones funcionales.

Con el propósito de seleccionar el enfoque de desarrollo más adecuado para el proyecto, se realizó una comparación entre distintas metodologías y marcos de trabajo utilizados en el desarrollo de software. Como se muestra en la Tabla 2, se analizaron sus principales características, ventajas y desventajas, concluyendo que Scrum constituye la alternativa más adecuada para el desarrollo del sistema propuesto.

| Metodología / Framework | Características principales | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- |
| Cascada | Desarrollo secuencial por etapas | Alta documentación y control | Baja flexibilidad frente a cambios |
| Scrum | Framework ágil iterativo e incremental | Adaptabilidad y entregas continuas | Requiere seguimiento constante |
| Kanban | Gestión visual de tareas | Flexibilidad operativa | Menor control sobre tiempos |
| XP (Extreme Programming) | Desarrollo centrado en calidad técnica | Mejora continua del código | Mayor complejidad técnica |

Tabla 2. Cuadro comparativo de metodologías y marcos de trabajo para el desarrollo de software.

(Fuente: Elaboración propia, 2026, basada en Pressman y Maxim (2020), Beck (2004), Cohn (2010) y Schwaber y Sutherland (2020).)

A partir del análisis realizado, se seleccionó un enfoque ágil apoyado por Scrum debido a su capacidad de adaptación, organización incremental y facilidad de implementación dentro de proyectos académicos con requerimientos en evolución constante.

Es importante señalar que Scrum no corresponde a una metodología en sentido estricto, sino a un framework o marco de trabajo ágil. Mientras una metodología establece un conjunto definido de procesos, técnicas y procedimientos para desarrollar un proyecto, un framework proporciona una estructura flexible basada en principios, roles, eventos y artefactos que puede complementarse con diversas prácticas de desarrollo. En este proyecto se adopta Scrum como framework ágil, ya que permite organizar el trabajo de manera iterativa e incremental, facilitando la adaptación a cambios y la entrega progresiva de funcionalidades (Schwaber & Sutherland, 2020).

El proyecto será organizado mediante sprints semanales, planificando las actividades de desarrollo de forma incremental hasta completar las funcionalidades definidas para el producto mínimo viable (MVP). Esta planificación permitirá realizar revisiones periódicas del avance del proyecto y efectuar ajustes cuando sea necesario, manteniendo la flexibilidad propia del framework Scrum.

## 3.4 Plan de proyecto

El desarrollo del proyecto será organizado en etapas progresivas distribuidas de acuerdo con los tiempos académicos definidos para el proceso de portafolio de proyectos y posterior proyecto de título, correspondiente a 26 semanas.

La planificación considera actividades asociadas al análisis del problema, levantamiento de requerimientos, diseño de la solución, desarrollo del sistema, pruebas funcionales y elaboración de documentación técnica.

El proyecto será desarrollado utilizando un enfoque ágil apoyado por el framework Scrum, organizando el trabajo mediante sprint semanales orientados al cumplimiento incremental de funcionalidades.

La primera etapa estará enfocada en la definición del problema, objetivos, alcances y propuesta de solución. Posteriormente se desarrollarán actividades relacionadas con diseño de arquitectura, modelamiento de base de datos y diseño funcional del sistema.

Las siguientes etapas contemplarán el desarrollo progresivo de módulos correspondientes al producto mínimo viable (MVP), incluyendo inscripción de jugadores, generación de cuadros, registro de resultados y visualización de rankings.

Finalmente, se realizarán pruebas funcionales, validaciones del sistema y elaboración de documentación técnica asociada al proyecto.

Indicadores de seguimiento del proyecto

Con el propósito de monitorear el avance y cumplimiento de las actividades planificadas, se utilizarán los siguientes indicadores de seguimiento:

- Porcentaje de avance de actividades planificadas por sprint.

- Porcentaje de cumplimiento de entregables programados.

- Cantidad de tareas completadas versus tareas planificadas.

- Número de incidencias detectadas y resueltas por sprint.

- Porcentaje de funcionalidades implementadas respecto del MVP definido.

Para el seguimiento de estos indicadores se utilizarán herramientas como Trello para la gestión y monitoreo de tareas, GitHub para el control de versiones y seguimiento de incidencias, y la Carta Gantt del proyecto para controlar el cumplimiento de hitos y fechas comprometidas.

En síntesis, el proyecto se ejecutará mediante etapas progresivas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación, organizadas en sprint semanales y monitoreadas mediante indicadores de avance, cumplimiento de entregables e implementación del MVP.

## 3.5 Herramientas y ambiente de desarrollo

La solución propuesta considera una arquitectura web cliente-servidor orientada al desarrollo de un sistema centralizado para la gestión operativa de torneos de tenis. Para ello, se utilizarán herramientas y tecnologías organizadas en cinco capas lógicas: cliente, servidor, persistencia, aseguramiento de la calidad (QA) y DevOps, cada una de las cuales cumple un rol específico dentro del desarrollo e implementación del sistema.

Capa cliente (Frontend)

Angular: Framework frontend basado en TypeScript para el desarrollo de aplicaciones SPA (Single Page Application).

Función: Desarrollar la interfaz gráfica del sistema, permitiendo la interacción entre jugadores, administradores y la plataforma.

HTML5, CSS3 y TypeScript: Tecnologías utilizadas para la estructura, presentación visual y lógica de interacción de la aplicación web.

Bootstrap: Framework CSS orientado al desarrollo de interfaces responsivas, permitiendo adaptar el sistema a distintos dispositivos y resoluciones de pantalla.

Capa servidor (Backend)

Django: Framework backend desarrollado en Python para la construcción de aplicaciones web.

Función: Implementar la lógica de negocio, procesar las solicitudes del sistema y administrar la comunicación con la base de datos.

Django REST Framework (DRF): Framework utilizado para desarrollar las API REST que permiten la comunicación entre el frontend y el backend.

Capa de persistencia

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para almacenar la información correspondiente a jugadores, torneos, partidos, resultados y rankings, garantizando la integridad y consistencia de los datos.

Capa de aseguramiento de la calidad (QA)

Postman: Herramienta utilizada para validar y probar los endpoints de la API REST, verificando la correcta comunicación entre el frontend y el backend.

Pytest: Framework orientado a la ejecución de pruebas unitarias y funcionales de los componentes desarrollados en el backend, permitiendo verificar el correcto funcionamiento del sistema.

Capa DevOps

Git y GitHub: Herramientas utilizadas para el control de versiones del código fuente, permitiendo registrar cambios, administrar ramas de desarrollo, mantener un repositorio centralizado y facilitar el seguimiento de la evolución del proyecto.

Trello: Plataforma de gestión de proyectos basada en tableros Kanban, utilizada para planificar, organizar y realizar el seguimiento de las tareas definidas durante cada sprint, facilitando el control del avance del proyecto y la gestión del trabajo.

## 3.6 Descripción general de la propuesta de solución

La propuesta de solución considera el desarrollo de un sistema informático web basado en una arquitectura cliente-servidor, orientado a automatizar los procesos asociados a la gestión operativa de torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó. El sistema permitirá administrar la inscripción de jugadores, la generación automática de cuadros de competencia, el registro de resultados y la visualización de rankings mediante una plataforma centralizada accesible desde distintos dispositivos.

Con el propósito de representar la interacción del sistema con su entorno, la Figura 3 presenta el diagrama de contexto de la solución propuesta. En él se identifican los principales actores externos, los flujos de información que intercambian con el sistema, los límites del sistema y los controles internos que contribuyen a garantizar la integridad, seguridad y confiabilidad de la información gestionada.

Figura 3: diagrama de contexto para sistema de gestión de torneos de tenis (fuente elaboración propia, 2026)

La arquitectura general del sistema se basa en un modelo cliente-servidor, donde la interfaz de usuario desarrollada en Angular se comunica mediante servicios API REST con un backend implementado en Django y Django REST Framework (DRF). La información generada por el sistema es almacenada en una base de datos PostgreSQL, permitiendo centralizar la gestión de jugadores, torneos, partidos, resultados y rankings. Como se muestra en la Figura 4, esta arquitectura favorece la separación de responsabilidades entre los distintos componentes del sistema, facilitando su mantenibilidad, escalabilidad y evolución futura.

Figura 4. Arquitectura general de la solución propuesta. (fuente: elaboración propia, 2026)

## 3.7 Propuesta de controles y evidencia a implementar en los flujos de la propuesta de solución.

Con el propósito de garantizar la integridad y confiabilidad de la información gestionada por el sistema, se implementarán controles asociados a validaciones de datos, autenticación de usuarios y seguimiento de operaciones realizadas dentro de la plataforma.

Entre los principales controles considerados se encuentran:

• Validación de datos obligatorios en formularios de inscripción.
• Control de acceso mediante autenticación por roles.
• Validación de resultados ingresados por administradores.
• Registro de operaciones críticas realizadas en el sistema.
• Respaldo periódico de información almacenada en la base de datos.
• Validación de integridad en operaciones CRUD.

Estos controles permitirán disminuir inconsistencias en la información y mejorar la confiabilidad general del sistema.

## 3.8 Presentación funcional de la solución.

Para representar funcionalmente la solución propuesta, se identificaron los principales actores y casos de uso asociados al sistema de gestión operativa de torneos de tenis.

La solución considera una plataforma web centralizada orientada a optimizar los procesos de inscripción, organización y seguimiento de torneos deportivos dentro del Club Estadio Español de Curicó.

Los actores principales identificados corresponden al Administrador del torneo y al Jugador.

El administrador será responsable de gestionar torneos, administrar jugadores, generar cuadros de competencia, registrar resultados y supervisar el avance general de las competencias. Por otra parte, los jugadores podrán visualizar información relacionada con cuadros, resultados, rankings y estado actualizado de los torneos.

A partir del análisis funcional realizado, se definieron los siguientes casos de uso principales:

- Gestionar inscripción de jugadores.

- Gestionar torneos y categorías.

- Generar cuadros de competencia.

- Registrar resultados de partidos.

- Visualizar rankings y resultados.

- Consultar información de torneos y partidos.

Figura 5. Diagrama de casos de uso. (elaboración propia, 2026)

Caso de uso 1: Gestionar inscripción de jugadores

Este caso de uso permite registrar jugadores dentro del sistema para participar en los torneos organizados por el club. Como actor principal tenemos al Administrador del torneo.

Flujo general:

1. El administrador accede al módulo de inscripción.

2. El sistema solicita información del jugador.

3. El administrador registra los datos correspondientes.

4. El sistema valida la información ingresada.

5. El sistema almacena el registro del jugador.

Resultado esperado:

El jugador queda correctamente registrado y disponible para ser incorporado en torneos y cuadros de competencia.

Caso de uso 2: Generar cuadros de competencia

Este caso de uso permite generar automáticamente cuadros de competencia para torneos de escalerilla y eliminación directa. Al igual que el caso anterior el actor principal es el Administrador del torneo.

Flujo general:

1. El administrador selecciona el torneo y categoría.

2. El sistema obtiene la lista de jugadores inscritos.

3. El sistema genera automáticamente el cuadro correspondiente.

4. El administrador valida la información generada.

5. El sistema publica el cuadro del torneo.

Resultado esperado:

El cuadro de competencia queda disponible para visualización y seguimiento por parte de los jugadores.

Caso de uso 3: Registrar resultados de partidos

Este caso de uso permite actualizar los resultados de los partidos disputados dentro del torneo. El actor principal será el Administrador del torneo.

Flujo general:

1. El administrador selecciona el partido correspondiente.

2. El sistema muestra la información del encuentro.

3. El administrador ingresa el resultado.

4. El sistema valida la información ingresada.

5. El sistema actualiza rankings y estado del torneo.

Resultado esperado:

Los resultados quedan actualizados y visibles dentro de la plataforma.

Los casos de uso descritos representan las funcionalidades principales consideradas dentro del producto mínimo viable (MVP) del sistema. El diseño detallado de diagramas UML, diagramas de secuencia y componentes funcionales será desarrollado en el Capítulo IV correspondiente al diseño e implementación de la solución.

## 3.9 Plan de monitoreo y control

El desarrollo del proyecto será supervisado mediante un plan de monitoreo y control orientado a verificar el cumplimiento de la planificación establecida, el avance de las funcionalidades definidas para cada sprint y el logro de los objetivos específicos. Este seguimiento permitirá identificar oportunamente posibles desviaciones respecto al cronograma y aplicar acciones correctivas que contribuyan a mantener el desarrollo del proyecto dentro de los plazos establecidos.

Como se presenta en la Tabla 3, el plan de monitoreo considera los principales indicadores de seguimiento, la frecuencia con que serán evaluados, el responsable de su revisión y las acciones correctivas que se aplicarán cuando se detecten desviaciones.

| Indicador | Frecuencia | Responsable | Acción correctiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento del cronograma del proyecto | Semanal | Desarrollador | Reprogramar las actividades pendientes y ajustar la planificación del sprint. |
| Avance de las funcionalidades del MVP | Al finalizar cada sprint | Desarrollador | Repriorizar el Product Backlog para asegurar el desarrollo de las funcionalidades críticas. |
| Cumplimiento de los objetivos del sprint | Al finalizar cada sprint | Desarrollador | Revisar el alcance del sprint y redistribuir las tareas pendientes. |
| Ejecución de pruebas funcionales | Al finalizar cada sprint | Desarrollador | Corregir las incidencias detectadas y ejecutar nuevamente las pruebas correspondientes. |
| Estado de los riesgos del proyecto | Semanal | Desarrollador | Revisar la matriz de riesgos y aplicar las medidas de mitigación definidas cuando corresponda. |

Tabla 3: indicadores de monitoreo y control (fuente: elaboración propia, 2026)

## 3.10 Propuesta de controles y evidencia a implementar en los flujos de la propuesta de solución

Con el propósito de garantizar la integridad, confiabilidad y trazabilidad de la información gestionada por el sistema, se implementarán controles asociados a los principales procesos operativos. Estos controles permitirán validar la información ingresada por los usuarios, restringir el acceso a funcionalidades según el perfil de cada usuario y mantener un registro de las operaciones realizadas dentro de la plataforma.

Asimismo, el sistema generará evidencias que permitirán verificar la correcta ejecución de los procesos y facilitarán el seguimiento de las actividades relacionadas con la gestión de los torneos. En la tabla 4 se presentan los principales controles y las evidencias que serán generadas por el sistema.

| Flujo del sistema | Control implementado | Evidencia generada |
| --- | --- | --- |
| Inicio de sesión | Validación de credenciales y autenticación mediante JWT. | Token de autenticación generado y acceso registrado. |
| Inscripción de jugadores | Validación de campos obligatorios y prevención de registros duplicados. | Registro del jugador almacenado en la base de datos. |
| Generación de cuadros | Validación de la cantidad mínima de participantes y categoría seleccionada. | Cuadro de competencia generado automáticamente. |
| Registro de resultados | Validación de permisos del administrador antes de registrar resultados. | Resultado almacenado y fecha de actualización registrada. |
| Actualización de rankings | Recalcular automáticamente el ranking luego de registrar un resultado válido. | Ranking actualizado y disponible para consulta. |
| Consulta de información | Control de acceso según el tipo de usuario. | Historial de consultas y visualización de información actualizada. |

Tabla 4: Controles y evidencias implementados en los principales flujos del sistema. (fuente elaboración propia, 2026)

## 3.11 Plan de gestión/proyecto (calidad y Testing)

El proyecto considerará actividades de pruebas funcionales y validaciones progresivas durante el desarrollo de cada sprint.

Las pruebas estarán orientadas a verificar el correcto funcionamiento de módulos críticos tales como:

• Inscripción de jugadores.	
• Generación automática de cuadros.
• Registro de resultados.
• Actualización de rankings.
• Comunicación entre frontend y backend.

Asimismo, se utilizarán herramientas como Postman y Pytest para validar APIs REST y componentes backend.

Según Sommerville (2016), las pruebas de software permiten identificar errores tempranamente y asegurar la calidad funcional del sistema antes de su implementación.

## 3.12 Plan de gestión de riesgos

La gestión de riesgos tendrá como objetivo identificar, analizar y mitigar eventos que puedan afectar el desarrollo del proyecto o el funcionamiento del sistema.

Los riesgos identificados serán evaluados considerando probabilidad de ocurrencia e impacto sobre el proyecto, siguiendo lineamientos generales de gestión de riesgos establecidos por ISO 31000 (2018) y PMBOK (Project Management Institute, 2021).

Fase 1 identificación de riesgos.

En esta primera fase se identificaron los principales riesgos que podrían afectar el desarrollo del proyecto, considerando aspectos técnicos, funcionales y de planificación. Como se presenta en la Tabla 6, para cada riesgo se definieron acciones preventivas y correctivas que permitirán reducir su probabilidad de ocurrencia y minimizar su impacto sobre el proyecto.

Fase 2 Cualificación y cuantificación de riesgos.

Una vez identificados los riesgos, estos fueron evaluados considerando su probabilidad de ocurrencia y el impacto que podrían generar sobre el proyecto. Para ello, se utilizó una escala numérica de tres niveles para ambas variables, donde 1 corresponde a un nivel bajo, 2 a un nivel medio y 3 a un nivel alto. El nivel de riesgo se obtuvo mediante la multiplicación de ambas variables y posteriormente fue clasificado según los siguientes rangos:

| Nivel | Valor |
| --- | --- |
| Bajo | 1–2 |
| Medio | 3–4 |
| Alto | 6–9 |

Tabla 5: Escala de clasificación del nivel de riesgo. (elaboración propia 2026).

Como se muestra en la Figura 6, la matriz de probabilidad e impacto permitió clasificar los riesgos identificados según su nivel de criticidad y priorizar las acciones de mitigación correspondientes.

Figura 6. Matriz de probabilidad e impacto de riesgos del proyecto. (Fuente: Elaboración propia, 2026.)

Fase 3 Acciones preventivas.

El monitoreo de riesgos será realizado de manera continua durante el desarrollo del proyecto mediante revisiones semanales asociadas a cada sprint de trabajo.

Las actividades de seguimiento contemplarán:

• Revisión periódica de riesgos identificados.
• Actualización del nivel de probabilidad e impacto según el avance del proyecto.
• Identificación de nuevos riesgos técnicos o funcionales.
• Seguimiento de errores detectados mediante GitHub Issues.
• Validación continua de funcionalidades implementadas.
• Revisión del cumplimiento de entregables planificados.

El control de riesgos permitirá reaccionar oportunamente ante problemas detectados y mantener continuidad en el desarrollo del sistema.

Según ISO 31000 (2018), el monitoreo continuo de riesgos permite mejorar la capacidad de respuesta organizacional frente a eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Fase 4 Acciones correctivas.

En caso de que alguno de los riesgos identificados llegue a materializarse durante el desarrollo del proyecto, se implementarán acciones correctivas orientadas a reducir su impacto y restablecer el desarrollo normal de las actividades. Estas acciones consideran medidas técnicas y de gestión previamente definidas para cada riesgo identificado, las cuales se presentan en la Tabla 6.

Detalle de riesgos identificados en el proyecto

Como se presenta en la Tabla 6, se detallan los principales riesgos identificados para el proyecto junto con sus respectivas acciones preventivas y correctivas.

| Riesgo | Impacto | Acción preventiva | Acción correctiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Error en generación de cuadros | Alto | Validaciones y pruebas funcionales antes de publicar cuadros | Corrección y regeneración del cuadro afectado |
| Fallas comunicación frontend/backend | Alto | Pruebas de integración tempranas | Corrección del servicio y nueva validación |
| Pérdida de información | Alto | Respaldos periódicos de la base de datos | Restauración desde respaldo |
| Errores en cálculo de rankings | Alto | Casos de prueba para validar cálculos | Recalcular rankings y corregir registros |
| Retrasos por carga académica | Medio | Planificación semanal y seguimiento de tareas | Repriorización del MVP |
| Datos inconsistentes | Medio | Validaciones frontend y backend | Corrección y depuración de datos |
| Vulnerabilidades de acceso | Alto | Implementación de roles y autenticación | Bloqueo de accesos y corrección de permisos |

Tabla 6. Riesgos identificados del proyecto, con su acción preventiva y correctivas. (fuente elaboración propia, 2026)

## 3.13 Cronograma del Proyecto

La planificación del proyecto considera actividades distribuidas de acuerdo con los tiempos académicos definidos para el desarrollo de la pretesis y posterior implementación del sistema.

La carta Gantt permitirá realizar seguimiento sobre el avance del proyecto y controlar el cumplimiento de las actividades planificadas.

Figura 7. Carta Gantt del proyecto. (Elaboración propia, 2026)

## 3.14 Prototipo

En esta sección se presentarán mockups y prototipos preliminares asociados a la interfaz gráfica del sistema propuesto.

Figura 8. Pantalla de Inicio de sesión de la plataforma (elaboración propia, 2026).

Figura 9.  Dashboard principal de la plataforma (elaboración propia, 2026).

Figura 10. Mockup formulario de ingreso participantes (elaboración propia, 2026).

Figura 11. Mockup generación de cuadros para torneos del sistema (elaboración propia, 2026)

# CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS

## 4.1 Gestión de proyecto

El desarrollo del sistema informático para la gestión operativa de torneos de tenis se realizó mediante un enfoque ágil apoyado en el marco de trabajo Scrum. La utilización de este marco permitió organizar el desarrollo en iteraciones, establecer objetivos para cada Sprint y realizar un seguimiento progresivo de las funcionalidades que conforman la solución.

La planificación del proyecto contempló cuatro Sprints, definidos de acuerdo con las principales funcionalidades consideradas dentro del alcance. Durante cada iteración se buscó obtener un incremento funcional del sistema, manteniendo como referencia los requerimientos funcionales, la arquitectura de software y el modelo lógico previamente definidos.

Para la gestión del desarrollo se utilizaron herramientas de apoyo para el seguimiento de las actividades y el control del código fuente. El repositorio Git permitió mantener el historial de cambios del proyecto, mientras que la organización de tareas permitió realizar seguimiento de las actividades asociadas a cada Sprint.

Durante la ejecución del proyecto se realizaron ajustes respecto de la planificación inicial. Estos ajustes fueron abordados mediante el principio de adaptación propio del desarrollo iterativo, procurando mantener la correspondencia entre los requerimientos, los artefactos de diseño y la implementación.

4.1.1 Planificación y ejecución de los Sprints

El proyecto fue organizado inicialmente en cuatro Sprints. La planificación consideró como criterio principal la dependencia existente entre las funcionalidades, de manera que los componentes técnicos necesarios para soportar las funcionalidades posteriores fueran desarrollados previamente.

La Tabla X presenta la planificación general de los Sprints y el estado de avance al momento de elaboración de este capítulo.

| Sprint | Objetivo del Sprint | Principales actividades | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Establecer la estructura inicial de la solución | Configuración del backend y frontend, conexión con PostgreSQL, autenticación, configuración inicial de la API y estructura del proyecto | Completado |
| Sprint 2 | Implementar la base funcional de la API y gestión de competencias | Desarrollo de endpoints, servicios del backend, integración Angular–API y gestión de competencias | En desarrollo |
| Sprint 3 | Implementar la gestión operativa de los torneos | Gestión de inscripciones, generación de cuadros, programación de partidos y registro de resultados | Planificado |
| Sprint 4 | Integrar y validar la solución | Funcionalidades de escalerilla, consultas, pruebas, correcciones, estabilización y documentación | Planificado |

Tabla 7. Planificación y estado de los Sprints (fuente Elaboración propia, 2026).

Durante el Sprint 1 se estableció la base tecnológica del sistema. Se configuró el proyecto backend utilizando Django y Django REST Framework, junto con PostgreSQL como sistema gestor de base de datos. En el frontend se configuró la aplicación utilizando Angular 20 y se estableció la estructura inicial de servicios y componentes. También se implementó el mecanismo de autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT), permitiendo validar el acceso a los recursos protegidos de la aplicación.

La finalización de este Sprint permitió disponer de una estructura funcional sobre la cual continuar el desarrollo de los módulos asociados a la gestión de torneos.

Durante el Sprint 2 se inició la implementación de las funcionalidades relacionadas con la gestión de competencias y la construcción de los servicios de la API. En esta etapa se produjo una modificación respecto de la estrategia inicialmente considerada para el desarrollo.

Inicialmente, se contemplaba avanzar de manera progresiva implementando los servicios necesarios para cada funcionalidad conforme fueran requeridos por la interfaz. Sin embargo, durante la revisión del avance se determinó que resultaba conveniente utilizar la vista lógica del sistema como referencia directa para la construcción de los endpoints y servicios del backend.

Esta decisión implicó revisar las entidades, relaciones y responsabilidades definidas previamente en el modelo lógico y utilizarlas como base para estructurar la API. De esta manera, se buscó evitar la creación de endpoints aislados y mantener una correspondencia más directa entre el diseño del sistema, el modelo de datos y la implementación.

Como consecuencia de esta decisión técnica, parte del tiempo originalmente destinado a la implementación de funcionalidades del Sprint 2 fue utilizado para completar y organizar la capa de servicios del backend. Esto generó una desviación respecto de la planificación inicial del Sprint.

La desviación no significó un cambio en el objetivo general del proyecto. Por el contrario, correspondió a una adaptación de la estrategia de implementación destinada a fortalecer la coherencia entre los artefactos de diseño y el código desarrollado. Esta decisión también permite establecer una base más consistente para la integración posterior de las funcionalidades del frontend y para el desarrollo de los módulos dependientes.

Los Sprints 3 y 4 permanecen planificados al momento de elaboración de esta versión del capítulo. Su ejecución dependerá del cierre del Sprint 2 y de la integración progresiva de las funcionalidades restantes.

4.1.2 Desviación del Sprint 2

Durante la ejecución del Sprint 2 se identificó una desviación respecto de la planificación inicial. La principal causa correspondió a la decisión de fortalecer la relación entre la arquitectura definida y la implementación de la API.

La vista lógica desarrollada durante la etapa de diseño define las principales entidades del dominio y las relaciones existentes entre ellas. Entre estas entidades se encuentran las competencias, categorías, inscripciones, jugadores y partidos. Debido a la importancia de estas relaciones para el funcionamiento posterior de los módulos del sistema, se determinó que la implementación de los endpoints debía realizarse considerando dicha estructura como referencia.

En consecuencia, se priorizó el desarrollo y ajuste de los servicios asociados al modelo lógico antes de continuar con la totalidad de las funcionalidades previstas inicialmente para el Sprint. Esta decisión aumentó el esfuerzo requerido durante esta iteración, generando un desplazamiento de algunas actividades hacia etapas posteriores.

La desviación fue gestionada mediante la reprogramación de las actividades pendientes, manteniendo como prioridad la construcción de una base técnica consistente. De esta forma, se optó por privilegiar la calidad estructural de la implementación por sobre el cumplimiento estricto de la planificación temporal inicial.

| Elemento | Situación |
| --- | --- |
| Sprint afectado | Sprint 2 |
| Situación | En desarrollo |
| Causa principal | Reestructuración de la implementación de la API según la vista lógica |
| Impacto | Desplazamiento de algunas funcionalidades planificadas |
| Decisión | Priorizar coherencia entre diseño lógico, API y modelo de datos |
| Acción | Reprogramación de actividades pendientes |
| Impacto sobre el alcance | No modifica el alcance general |
| Impacto sobre el objetivo del proyecto | No modifica el objetivo general |

Tabla 8. Seguimiento de la desviación del Sprint 2 (fuente Elaboración propia, 2026)

4.1.3 Estado actual del proyecto

Al momento de elaboración del presente capítulo, el proyecto cuenta con la estructura tecnológica inicial implementada y con avances funcionales correspondientes al Sprint 2. La autenticación del sistema se encuentra implementada y se ha avanzado en la comunicación entre la aplicación frontend y los servicios REST del backend.

Asimismo, se encuentra en desarrollo el módulo asociado a la gestión de competencias, incluyendo las operaciones necesarias para su creación, consulta y modificación. Paralelamente, se está completando la implementación de los servicios de la API de acuerdo con las entidades y relaciones definidas en la vista lógica.

Las funcionalidades correspondientes a la gestión completa de inscripciones, generación de cuadros de eliminación directa, programación de partidos, registro de resultados y administración de la modalidad de escalerilla se encuentran contempladas dentro de la planificación posterior del proyecto y serán incorporadas progresivamente durante los Sprints siguientes.

Por lo anterior, los resultados presentados en este capítulo corresponden al estado de avance del sistema al momento de la entrega y serán complementados posteriormente con los resultados de las pruebas funcionales, de integración y de validación de las funcionalidades restantes.

aqui

Aplicación de Scrum

La aplicación de Scrum se adaptó al contexto académico del proyecto, manteniendo como elementos principales la planificación de iteraciones, la definición de objetivos de trabajo, el seguimiento de tareas y la revisión del incremento obtenido. El Product Backlog se utilizó como referencia para organizar los requerimientos funcionales y las actividades técnicas necesarias para su implementación.

Durante la ejecución de los Sprints se realizaron ajustes derivados de las necesidades técnicas detectadas durante el desarrollo. Estos cambios fueron incorporados como parte del proceso iterativo, procurando mantener la trazabilidad entre los requerimientos, los componentes diseñados y las funcionalidades implementadas.

Aplicación de la metodología de desarrollo

El desarrollo del sistema se gestiona mediante un enfoque ágil apoyado en el framework Scrum, de acuerdo con la estrategia metodológica definida en el Capítulo III. Scrum permite organizar el trabajo de manera iterativa e incremental mediante sprints, facilitando la entrega progresiva de funcionalidades y la incorporación de ajustes durante el desarrollo (Schwaber & Sutherland, 2020). En el presente proyecto, esta estructura se utiliza para organizar las actividades de análisis, diseño, implementación y validación de la solución de manera progresiva.

Debido a que el proyecto corresponde a un desarrollo académico realizado individualmente, se realizó una adaptación de la aplicación de Scrum al contexto de una sola persona. Esta adaptación mantiene los principios de trabajo iterativo e incremental del framework, pero concentra en el autor las responsabilidades que, en un equipo Scrum convencional, se distribuyen entre distintos integrantes. De esta manera, la planificación, priorización, desarrollo, seguimiento y revisión de las actividades son ejecutadas por el autor del proyecto.

La adaptación realizada no considera la creación de una metodología distinta ni modifica los elementos fundamentales de Scrum, sino que corresponde a una adecuación de su aplicación al contexto y restricciones del proyecto. Las responsabilidades asociadas al Product Owner, Scrum Master y desarrollo son asumidas por una misma persona, manteniendo diferenciadas conceptualmente sus funciones para facilitar la organización y seguimiento del trabajo. Adicionalmente, las revisiones realizadas con el profesor guía permiten obtener retroalimentación externa sobre los avances y orientar los ajustes necesarios para las siguientes iteraciones.

La aplicación de Scrum se estructura principalmente mediante la utilización de sprints, priorización de actividades, seguimiento del avance y revisión de los resultados obtenidos. Cada sprint posee un objetivo definido y agrupa un conjunto de actividades relacionadas con las funcionalidades o entregables que se espera desarrollar durante el período correspondiente. Esta organización permite mantener una relación directa entre las actividades planificadas, los objetivos específicos del proyecto y el cronograma establecido.

La Tabla 7 presenta la adaptación de las principales responsabilidades de Scrum al contexto de desarrollo individual del proyecto.

| Elemento de Scrum | Aplicación en el proyecto |
| --- | --- |
| Product Owner | El autor define y prioriza las funcionalidades del sistema considerando los objetivos específicos, el alcance del proyecto y las necesidades identificadas durante el análisis. |
| Scrum Master | El autor organiza el trabajo, realiza el seguimiento de las actividades, identifica desviaciones y efectúa los ajustes necesarios durante cada sprint. |
| Equipo de desarrollo | El autor ejecuta las actividades de análisis, diseño, programación, integración y validación de la solución. |
| Sprint | Período de trabajo destinado al desarrollo de un conjunto priorizado de actividades y a la obtención de un incremento verificable de la solución. |
| Revisión | Los avances obtenidos son revisados periódicamente, incorporando la retroalimentación del profesor guía cuando corresponde. |
| Backlog de trabajo | Se utiliza como listado priorizado de funcionalidades, actividades y tareas pendientes, de acuerdo con los objetivos y el alcance definido para el proyecto. |

Tabla 9. Adaptación de responsabilidades de scrum al desarrollo individual (fuente elaboración propia, 2026)

La adaptación presentada permite mantener una estructura organizada de trabajo sin requerir la conformación de un equipo de desarrollo formal. Si bien una misma persona asume las responsabilidades asociadas a los distintos roles, estas se mantienen diferenciadas conceptualmente para facilitar la planificación, priorización, ejecución y seguimiento de las actividades. De esta manera, el framework Scrum se utiliza como estructura de organización del desarrollo, mientras que las instancias de revisión con el profesor guía proporcionan un mecanismo adicional de retroalimentación y control.

Organización de los sprints

El desarrollo del proyecto se organiza mediante cuatro sprints principales, definidos de acuerdo con la progresión funcional establecida en la Carta Gantt presentada en el Capítulo III. Cada iteración contempla un objetivo específico y un conjunto de actividades orientadas a obtener progresivamente los componentes necesarios para la construcción del producto mínimo viable (MVP).

A diferencia de una aplicación estricta de Scrum con sprints de duración fija, en este proyecto la duración de las iteraciones se adapta al contexto académico y a la naturaleza de las actividades planificadas. Por esta razón, el cronograma establece períodos de trabajo diferenciados para cada sprint, manteniendo como principio central la obtención de incrementos verificables al finalizar cada etapa.

La Tabla 8 presenta la organización de los sprints definida para el desarrollo del sistema.

| Sprint | Objetivo | Actividades principales | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint N.º 1 | Análisis y diseño del sistema | Levantamiento final de requerimientos, diseño de arquitectura, diseño de base de datos, diagramas UML e implementación inicial de autenticación. | Completado |
| Sprint N.º 2 | Módulo de jugadores e inscripción | Desarrollo del módulo de inscripción de jugadores, gestión de jugadores y validaciones de datos. | En desarrollo |
| Sprint N.º 3 | Torneo funcional básico | Generación automática de cuadros, registro de resultados y desarrollo de la lógica correspondiente al torneo. | Planificado |
| Sprint N.º 4 | Integración, pruebas y MVP | Dashboard, rankings, pruebas unitarias y funcionales, corrección de errores y despliegue de la versión MVP. | Planificado |

Tabla 10

## 4.2 Diseño de los componentes funcionales de la propuesta de solución.

## 4.2.1 Requerimientos funcionales.

Con el propósito de establecer las funcionalidades que deberá implementar el sistema propuesto, se definieron los requerimientos funcionales a partir del análisis del proceso de gestión operativa de torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó. Estos requerimientos representan las capacidades que deberá ofrecer la aplicación para apoyar la administración de competencias de eliminación directa y escalerilla, la gestión de jugadores, la programación de partidos y el registro de resultados.

La Tabla 7 presenta los requerimientos funcionales identificados, agrupados según el módulo funcional del sistema.

| Código | Módulo | Requerimiento funcional |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Seguridad | El sistema deberá permitir la autenticación de usuarios mediante credenciales válidas. |
| RF-02 | Seguridad | El sistema deberá administrar usuarios y sus respectivos roles (Administrador, Organizador y Jugador). |
| RF-03 | Seguridad | El sistema deberá registrar las acciones relevantes realizadas por los usuarios mediante una bitácora de auditoría. |
| RF-04 | Jugadores | El sistema deberá gestionar el registro y actualización de jugadores. |
| RF-05 | Jugadores | El sistema deberá permitir consultar la información de los jugadores registrados. |
| RF-06 | Competencias | El sistema deberá crear y administrar competencias deportivas. |
| RF-07 | Competencias | El sistema deberá configurar las categorías y los parámetros de participación de cada competencia. |
| RF-08 | Competencias | El sistema deberá administrar el período de inscripción de cada competencia. |
| RF-09 | Inscripciones | El sistema deberá gestionar la inscripción de jugadores en las categorías de una competencia, evitando registros duplicados en una misma categoría. |
| RF-10 | Competencias | El sistema deberá generar automáticamente el cuadro de eliminación directa, considerando la asignación de BYE cuando corresponda. |
| RF-11 | Partidos | El sistema deberá programar los partidos asignando fecha, hora y cancha. |
| RF-12 | Partidos | El sistema deberá registrar los resultados de los partidos, incluyendo los resultados por set y los casos de Walk Over (W.O.). |
| RF-13 | Partidos | El sistema deberá determinar automáticamente el ganador de cada partido a partir de los resultados registrados. |
| RF-14 | Escalerilla | El sistema deberá generar y actualizar automáticamente la tabla de posiciones de la escalerilla. |
| RF-15 | Escalerilla | El sistema deberá calcular automáticamente los puntos y estadísticas de los jugadores conforme al reglamento del club. |
| RF-16 | Escalerilla | El sistema deberá identificar automáticamente a los jugadores clasificados para la fase final de eliminación directa. |
| RF-17 | Consultas | El sistema deberá permitir consultar cuadros de competencia, calendarios, resultados y tablas de posiciones. |
| RF-18 | Consultas | El sistema deberá permitir a los jugadores consultar su información deportiva y participación en las competencias. |

Tabla 11. Requerimientos funcionales del sistema. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Tabla 8, los requerimientos funcionales fueron organizados en siete módulos principales: Seguridad, Jugadores, Competencias, Inscripciones, Partidos, Escalerilla y Consultas. Esta organización responde a una arquitectura modular, permitiendo agrupar funcionalidades relacionadas y facilitando tanto el desarrollo iterativo del sistema como la posterior implementación de los componentes de software. Asimismo, esta estructura servirá como base para la elaboración de los casos de uso, diagramas UML, arquitectura de software y matriz de trazabilidad presentados en las siguientes secciones del capítulo.

## 4.2.2 Requerimientos no funcionales.

Los requerimientos no funcionales definen las características de calidad, restricciones técnicas y criterios de desempeño que deberá cumplir la solución propuesta. Estos requisitos complementan las funcionalidades del sistema, estableciendo aspectos relacionados con la seguridad, rendimiento, arquitectura, disponibilidad, usabilidad e integridad de la información. Su definición permite orientar el diseño e implementación de la arquitectura de software, garantizando que el sistema responda adecuadamente a las necesidades operativas del Club Estadio Español de Curicó.

La Tabla 8 presenta los requerimientos no funcionales definidos para el desarrollo del sistema.

| Código | Atributo de calidad | Requerimiento no funcional |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | El sistema deberá implementar autenticación mediante JSON Web Token (JWT). |
| RNF-02 | Seguridad | El acceso a las funcionalidades deberá estar controlado mediante roles de usuario (Administrador, Organizador y Jugador). |
| RNF-03 | Arquitectura | La solución deberá implementarse bajo una arquitectura Cliente–Servidor basada en servicios REST. |
| RNF-04 | Backend | El backend deberá desarrollarse utilizando Python, Django y Django REST Framework. |
| RNF-05 | Frontend | El frontend deberá desarrollarse utilizando Angular 20 bajo el enfoque Single Page Application (SPA). |
| RNF-06 | Base de datos | La persistencia de la información deberá realizarse utilizando PostgreSQL. |
| RNF-07 | Comunicación | La comunicación entre cliente y servidor deberá realizarse mediante el protocolo HTTPS y servicios REST. |
| RNF-08 | Rendimiento | El tiempo de respuesta de las operaciones habituales no deberá superar los dos segundos en condiciones normales de operación. |
| RNF-09 | Usabilidad | La aplicación deberá proporcionar una interfaz responsiva y compatible con los principales navegadores web modernos. |
| RNF-10 | Integridad | El sistema deberá garantizar la consistencia e integridad de la información mediante validaciones en la aplicación y restricciones en la base de datos. |

Tabla 12. Requerimientos no funcionales del sistema (fuente elaboración propia, 2026)

Como se aprecia en la Tabla 8, los requerimientos no funcionales establecen las restricciones tecnológicas y los atributos de calidad que deberá cumplir el sistema. Estos requisitos sirven de base para el diseño de la arquitectura de software, la implementación del modelo de datos y la selección de las tecnologías utilizadas en el desarrollo de la aplicación, contribuyendo a garantizar una solución segura, escalable y adecuada para la gestión operativa de torneos de tenis.

## 4.2.3 Arquitectura funcional del Sistema de Gestión Operativa de Torneos de Tenis.

figura 12: arquitectura funcional del sistema propuesto. (fuente elaboración propia, 2026)

La Figura 12 presenta la arquitectura funcional del sistema propuesto, organizada en módulos que agrupan funcionalidades relacionadas con el proceso de gestión operativa de torneos de tenis. Esta organización modular facilita el desarrollo iterativo del software, mejora la mantenibilidad del sistema y establece una separación clara de responsabilidades entre los distintos componentes funcionales. Asimismo, esta estructura servirá como base para el diseño de los casos de uso, la arquitectura de software y la implementación de los módulos en el backend desarrollado con Django REST Framework y el frontend desarrollado con Angular.

## 4.2.4 Diagrama general de Casos de usos.

Una vez identificados los requerimientos funcionales y definida la arquitectura funcional del sistema, se procedió a identificar los principales casos de uso que representan las interacciones entre los actores y la solución propuesta. Los casos de uso permiten modelar las funcionalidades desde la perspectiva del usuario, describiendo los objetivos que cada actor puede realizar dentro del sistema para apoyar la gestión operativa de torneos de tenis.

La Tabla 9 presenta los casos de uso identificados, indicando el actor principal responsable de su ejecución y el módulo funcional al que pertenecen.

| Código | Caso de uso | Actor principal | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Iniciar sesión | Administrador, Organizador, Jugador | Seguridad |
| CU-02 | Administrar jugadores | Administrador | Jugadores |
| CU-03 | Gestionar competencias | Administrador, Organizador | Competencias |
| CU-04 | Gestionar inscripciones | Organizador | Competencias |
| CU-05 | Generar cuadro de eliminación directa | Organizador | Competencias |
| CU-06 | Programar partidos | Organizador | Partidos |
| CU-07 | Registrar resultados | Organizador | Partidos |
| CU-08 | Gestionar competencia escalerilla | Organizador | Escalerilla |
| CU-09 | Consultar cuadro del torneo | Organizador, Jugador | Visualización |
| CU-10 | Consultar tabla de posiciones | Organizador, Jugador | Visualización |
| CU-11 | Consultar perfil deportivo | Jugador | Visualización |
| CU-12 | Registrar Walk Over (W.O.) | Organizador | Partidos |
| CU-13 | Actualizar tabla de posiciones | Sistema (automático) | Escalerilla |

Tabla 13: Casos de uso del sistema. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Tabla 9, los casos de uso fueron definidos considerando las funcionalidades más relevantes del sistema y los distintos niveles de acceso de los actores involucrados. En particular, el Administrador concentra las funciones de configuración y administración general del sistema, el Organizador ejecuta las actividades asociadas a la planificación y desarrollo de las competencias, mientras que el Jugador utiliza el sistema principalmente para consultar información relacionada con su participación, resultados y clasificación.

Los casos de uso identificados constituyen la base para la elaboración del diagrama general de casos de uso, la especificación detallada de cada proceso y sus correspondientes diagramas de secuencia, permitiendo mantener la trazabilidad entre los requerimientos funcionales, el diseño del sistema y la implementación de la solución.

Con el propósito de representar gráficamente las principales interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades definidas en los requerimientos funcionales, se elaboró el diagrama general de casos de uso utilizando la notación UML 2.5.1. Este diagrama identifica las acciones que pueden ejecutar los distintos tipos de usuarios del sistema, así como las relaciones de inclusión (<<include>>) y extensión (<<extend>>) existentes entre algunos casos de uso.

figura 13: Diagrama general de casos de uso del Sistema de Gestión Operativa de Torneos de Tenis. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 13, el sistema contempla tres actores principales: Administrador, Organizador y Jugador, cada uno con responsabilidades específicas dentro del proceso de gestión de torneos. El Administrador dispone de las funcionalidades relacionadas con la administración de jugadores y competencias, mientras que el Organizador gestiona las actividades operativas asociadas a la planificación, programación y desarrollo de los torneos. Por su parte, el Jugador utiliza el sistema principalmente para consultar información relacionada con los cuadros de competencia, tablas de posiciones y su perfil deportivo.

Asimismo, el diagrama incorpora relaciones <<include>>, utilizadas para representar funcionalidades que forman parte obligatoria de un proceso principal, como la gestión de inscripciones y la generación del cuadro de eliminación directa dentro de la gestión de competencias. De igual forma, se emplean relaciones <<extend>> para modelar comportamientos opcionales o condicionados, como el registro de un Walk Over (W.O.) cuando un jugador no se presenta a un encuentro. Del mismo modo, la funcionalidad Actualizar tabla de posiciones representa un comportamiento ejecutado automáticamente por el sistema únicamente cuando se registra el resultado de un partido correspondiente a una competencia de tipo escalerilla, por lo que se modela mediante una relación <<extend>> respecto al caso de uso Registrar resultados.

Este diagrama constituye la base para la elaboración de las especificaciones detalladas de los casos de uso y de los diagramas de secuencia presentados en las siguientes secciones, permitiendo mantener la trazabilidad entre los requerimientos funcionales y el diseño de la solución propuesta.

Con el propósito de describir de manera detallada las principales funcionalidades identificadas durante el análisis del sistema, se elaboró la especificación de los casos de uso más representativos de la solución propuesta. Cada especificación define el objetivo del proceso, los actores involucrados, las condiciones necesarias para su ejecución, el flujo principal de eventos y las alternativas que pueden presentarse durante su operación.

Debido a que algunos casos de uso corresponden a funcionalidades de consulta o procesos derivados de otros de mayor complejidad, se documentan únicamente aquellos que representan los procesos centrales de la gestión operativa de torneos de tenis, manteniendo la trazabilidad con los requerimientos funcionales definidos previamente.

Caso de Uso 01: Iniciar Sesión (CU-01):

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU-01 |
| Nombre | Iniciar sesión |
| Objetivo | Permitir que un usuario autenticado acceda al sistema utilizando sus credenciales para operar según el rol asignado. |
| Actor principal | Administrador, Organizador, Jugador |
| Requerimientos asociados | RF-01, RF-02 |
| Precondiciones | El usuario debe encontrarse registrado y disponer de credenciales válidas. |
| Postcondiciones | El sistema autentica al usuario, genera el token JWT correspondiente y habilita las funcionalidades de acuerdo con su rol. |

Tabla 14. Proceso de inicio de sesión en la plataforma. (fuente elaboración propia, 2026)

Flujo principal:

- El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.

- Ingresa nombre de usuario y contraseña.

- Selecciona la opción Iniciar sesión.

- El sistema valida las credenciales.

- El sistema verifica el rol del usuario.

- El sistema genera el token de autenticación.

- El sistema redirige al panel principal correspondiente.

Flujos alternativos:

FA-01 Credenciales inválidas:

- El sistema informa que las credenciales son incorrectas.

- Permite realizar un nuevo intento.

FA-02 Usuario inactivo:

- El sistema informa que la cuenta se encuentra deshabilitada.

- No permite el acceso.

Caso de Uso 03:  Gestionar competencias (CU-03):

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU-03 |
| Nombre | Gestionar competencias |
| Objetivo | Permitir crear, modificar, eliminar y administrar competencias deportivas de eliminación directa y escalerilla. |
| Actor principal | Administrador, Organizador |
| Requerimientos asociados | RF-06, RF-07, RF-08 |
| Precondiciones | El usuario debe encontrarse autenticado y poseer permisos de administración de competencias. |
| Postcondiciones | La competencia queda registrada o actualizada en la base de datos. |

Tabla 15. Documentación caso de uso gestionar competencias. (fuente elaboración propia, 2026).

Flujo principal:

- El usuario accede al módulo Competencias.

- El sistema muestra las competencias existentes.

- El usuario selecciona crear o editar competencia.

- Ingresa la información requerida.

- El sistema valida los datos.

- El sistema almacena la información.

- El sistema confirma la operación.

Flujos alternativos:

FA-01 Datos incompletos:

El sistema informa los campos obligatorios pendientes.

FA-02 Competencia existente:

El sistema informa que ya existe una competencia con los mismos datos relevantes.

Caso de Uso 05: Generar cuadro de eliminación directa (CU-05):

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU-05 |
| Nombre | Generar cuadro de eliminación directa |
| Objetivo | Generar automáticamente el cuadro competitivo considerando la cantidad de jugadores inscritos y la asignación de BYE cuando corresponda. |
| Actor principal | Organizador |
| Requerimientos asociados | RF-09, RF-10 |
| Precondiciones | Deben existir jugadores inscritos y el período de inscripción debe encontrarse cerrado. |
| Postcondiciones | El cuadro queda generado y disponible para la programación de partidos. |

Tabla 16 Documentación generación cuadro de eliminación directa. (fuente elaboración propia, 2026)

Flujo principal:

- El organizador selecciona una competencia.

- Solicita generar el cuadro.

- El sistema obtiene los jugadores inscritos.

- Calcula la estructura del torneo.

- Asigna automáticamente los BYE cuando corresponda.

- Genera los enfrentamientos.

- Guarda el cuadro generado.

Flujos alternativos:

FA-01 Cantidad insuficiente de jugadores

El sistema informa que no es posible generar el cuadro.

Caso de Uso 07: Registrar resultados (CU-07):

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU-07 |
| Nombre | Registrar resultados |
| Objetivo | Registrar el resultado oficial de un partido y actualizar automáticamente el estado de la competencia. |
| Actor principal | Organizador |
| Requerimientos asociados | RF-12, RF-13 |
| Precondiciones | El partido debe encontrarse programado. |
| Postcondiciones | El resultado queda almacenado y se determina el ganador del encuentro. |

Tabla 17. Documentación caso de uso Registrar resultados. (fuente elaboración propia, 2026)

Flujo principal

- El organizador selecciona un partido.

- Ingresa el marcador por sets.

- El sistema valida la información.

- Determina el ganador.

- Actualiza el estado del partido.

- Si corresponde, habilita la siguiente ronda.

Flujos alternativos:

FA-01 Walk Over

El organizador registra un W.O.

El sistema declara automáticamente el ganador.

Caso de Uso 08: Gestionar competencia de escalerilla (CU-08):

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU-08 |
| Nombre | Gestionar competencia escalerilla |
| Objetivo | Administrar el desarrollo de competencias bajo modalidad de escalerilla y mantener actualizada la tabla de posiciones. |
| Actor principal | Organizador |
| Requerimientos asociados | RF-14, RF-15, RF-16 |
| Precondiciones | La competencia debe encontrarse creada bajo modalidad escalerilla. |
| Postcondiciones | La tabla de posiciones queda actualizada y se identifican automáticamente los jugadores clasificados. |

Tabla 18. Documentación caso de uso Gestionar competencia escalerilla. (fuente elaboración propia, 2026)

Flujo principal:

- El organizador registra los resultados de los encuentros.

- El sistema calcula puntajes.

- Actualiza estadísticas.

- Recalcula posiciones.

- Identifica clasificados.

- Publica la tabla actualizada.

Flujos alternativos:

FA-01 Empate en criterios de clasificación

El sistema aplica automáticamente los criterios de desempate definidos por el reglamento del club.

Las especificaciones presentadas describen los procesos principales que conforman la gestión operativa de torneos de tenis propuesta en este trabajo. Cada caso de uso representa una funcionalidad crítica del sistema y establece el comportamiento esperado desde la interacción del usuario hasta la respuesta del sistema, definiendo las condiciones necesarias para su ejecución y los posibles escenarios alternativos. Estas especificaciones constituyen la base para la elaboración de los diagramas de secuencia, permitiendo modelar la interacción entre los distintos componentes de la solución y mantener la trazabilidad entre los requerimientos funcionales, el diseño del sistema y su posterior implementación.

## 4.2.6 Diagramas de secuencia

DS-01 Iniciar sesión:

El diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso CU-01 Iniciar sesión representa la interacción entre el usuario y los componentes que participan en el proceso de autenticación del sistema. El flujo comienza cuando el usuario ingresa sus credenciales desde la interfaz desarrollada en Angular. Posteriormente, la solicitud es enviada al backend implementado en Django REST Framework, donde se validan las credenciales y, en caso de ser correctas, se genera un token JWT que permitirá acceder a las funcionalidades del sistema de acuerdo con el rol del usuario.

figura 14. Diagrama de secuencia para el inicio de sesión del usuario. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 14, el proceso de autenticación comienza cuando el usuario ingresa sus credenciales desde la interfaz desarrollada en Angular. La solicitud es procesada por el servicio de autenticación del frontend y enviada al backend implementado en Django REST Framework, donde se realiza la validación de las credenciales consultando la información almacenada en PostgreSQL. Si la autenticación es exitosa, el sistema genera un token JWT que es devuelto al cliente para mantener la sesión del usuario y permitir el acceso a las funcionalidades según el rol asignado. En caso contrario, se devuelve un mensaje de error indicando que las credenciales son inválidas, impidiendo el acceso al sistema.

DS-02 Gestionar Competencias:

El diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso CU-03 Gestionar Competencias representa el proceso de creación de una nueva competencia dentro del sistema. Durante este proceso, el administrador u organizador registra la información general del torneo, la cual es validada por el sistema antes de ser almacenada en la base de datos. Este procedimiento constituye la base para las etapas posteriores del proceso de gestión, como la inscripción de jugadores, la generación de cuadros y la programación de partidos.

figura 15. Diagrama de secuencia para CU-03, Gestionar competencias. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 15, el proceso comienza cuando el administrador u organizador registra los datos de una nueva competencia mediante la interfaz web desarrollada en Angular. Posteriormente, la información es enviada al backend implementado en Django REST Framework, donde se realiza la validación de los datos y su posterior almacenamiento en PostgreSQL. En caso de que la información cumpla con las reglas de negocio definidas, el sistema registra exitosamente la competencia y actualiza el listado disponible para los usuarios autorizados. En caso contrario, se informa al usuario sobre los errores detectados para que puedan ser corregidos antes de completar el registro.

Este diagrama evidencia la separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la capa de persistencia, permitiendo mantener una arquitectura desacoplada y escalable. Asimismo, el uso de un servicio específico para la gestión de competencias facilita la reutilización de la lógica de negocio y contribuye a una mejor mantenibilidad del sistema.

DS-03 Generar cuadro de eliminación directa:

El diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso CU-05 Generar cuadro de eliminación directa representa el proceso mediante el cual el sistema genera automáticamente el cuadro competitivo de un torneo. Para ello, el organizador solicita la generación del cuadro y el sistema verifica que la competencia cumpla con las condiciones necesarias, obteniendo los jugadores inscritos, calculando el tamaño del cuadro y asignando automáticamente los enfrentamientos y los BYE cuando corresponda. Finalmente, el cuadro generado es almacenado en la base de datos para su posterior programación y desarrollo.

figura 16. Diagrama de secuencia para CU-05, Generar cuadro de eliminación directa. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 16, el proceso comienza cuando el organizador solicita la generación del cuadro de eliminación directa para una competencia previamente creada. El sistema recupera la información de los jugadores inscritos, verifica que exista una cantidad suficiente de participantes y calcula automáticamente la estructura más adecuada para el cuadro competitivo. Cuando la cantidad de jugadores no corresponde a una potencia de dos, el sistema asigna automáticamente los BYE necesarios para completar el cuadro, manteniendo la estructura estándar de eliminación directa. Posteriormente, se generan los enfrentamientos iniciales y estos son almacenados en la base de datos para su posterior programación y desarrollo.

Este diagrama representa una de las principales reglas de negocio de la solución propuesta, ya que automatiza una tarea que tradicionalmente es realizada de forma manual por los organizadores. De esta manera, se reduce la posibilidad de errores durante la confección del cuadro, se agiliza la organización del torneo y se garantiza una distribución consistente de los enfrentamientos conforme al reglamento establecido por el Club Estadio Español de Curicó.

DS-04 Registrar resultados:

El diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso CU-07 Registrar resultados representa el proceso mediante el cual el organizador registra el resultado de un partido disputado. Durante este proceso, el sistema valida el marcador ingresado, determina el ganador del encuentro y actualiza el estado del partido. Adicionalmente, incorpora reglas de negocio específicas, como el registro de un Walk Over (W.O.) cuando un jugador no se presenta y la actualización automática de la tabla de posiciones cuando el encuentro pertenece a una competencia de tipo escalerilla.

figura 17. Diagrama de secuencia para CU-07, Registrar resultados. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 17, el proceso comienza cuando el organizador registra el resultado de un encuentro mediante la interfaz del sistema. Posteriormente, el backend valida la información ingresada y determina si el resultado corresponde a un partido disputado o a un Walk Over (W.O.). En caso de tratarse de un partido jugado, el sistema registra los sets correspondientes y actualiza el estado del encuentro, determinando automáticamente al ganador. En caso de W.O., se asigna la victoria al jugador que se presentó, sin registrar sets del partido.

Asimismo, cuando el encuentro pertenece a una competencia de tipo escalerilla, el sistema ejecuta automáticamente la actualización de la tabla de posiciones, recalculando la información correspondiente a los jugadores participantes. Esta automatización permite mantener la información de la competencia actualizada en tiempo real, disminuyendo la intervención manual del organizador y reduciendo la posibilidad de errores durante el proceso de gestión.

DS-05 Gestionar competencia de escalerilla:

El diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso CU-08 Gestionar competencia de escalerilla representa el proceso mediante el cual el organizador administra una competencia bajo la modalidad de escalerilla. A través de este proceso, el sistema permite consultar el estado actual de la competencia, actualizar la información de la tabla de posiciones y publicar los cambios realizados para que puedan ser consultados por los jugadores. Este procedimiento asegura que la clasificación refleje permanentemente el desempeño de los participantes durante el desarrollo del torneo.

figura 18. Diagrama de secuencia para CU-08, Gestionar competencia escalerilla. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 18, el organizador puede actualizar la clasificación de una competencia de tipo escalerilla cuando existen modificaciones en los resultados registrados. El sistema obtiene la información actual de la competencia, recalcula automáticamente las posiciones de los jugadores y almacena la nueva clasificación en la base de datos.

Este proceso permite mantener la tabla de posiciones sincronizada con el estado real de la competencia, facilitando la consulta de la información por parte de los jugadores y reduciendo la intervención manual del organizador. Asimismo, la separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de datos mantiene la coherencia con la arquitectura propuesta para el sistema.

## 4.3 Matriz de trazabilidad de Requerimientos

La matriz de trazabilidad de requerimientos permite establecer la relación entre los requerimientos funcionales definidos durante el análisis, los casos de uso, los diagramas de secuencia y las iteraciones de desarrollo consideradas para la implementación del sistema. Su propósito es garantizar que cada requerimiento identificado se encuentre representado en el diseño de la solución y posteriormente pueda ser implementado y verificado durante el desarrollo del software. De esta manera, se asegura la cobertura de las funcionalidades propuestas y la coherencia entre las distintas etapas del proyecto.

| RF | Requerimiento funcional | Caso de Uso | Diagrama de Secuencia | Sprint | Módulo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Permitir el inicio de sesión de usuarios. | CU-01 | DS-01 | Sprint 1 | Autenticación | Diseñado |
| RF-02 | Validar credenciales de acceso. | CU-01 | DS-01 | Sprint 1 | Autenticación | Diseñado |
| RF-03 | Administrar jugadores. | CU-02 | — | Sprint 1 | Jugadores | Diseñado |
| RF-04 | Registrar jugadores. | CU-02 | — | Sprint 1 | Jugadores | Diseñado |
| RF-05 | Modificar información de jugadores. | CU-02 | — | Sprint 1 | Jugadores | Diseñado |
| RF-06 | Gestionar competencias. | CU-03 | DS-02 | Sprint 2 | Competencias | Diseñado |
| RF-07 | Crear competencias. | CU-03 | DS-02 | Sprint 2 | Competencias | Diseñado |
| RF-08 | Modificar competencias. | CU-03 | DS-02 | Sprint 2 | Competencias | Diseñado |
| RF-09 | Gestionar inscripciones. | CU-04 | — | Sprint 2 | Inscripciones | Diseñado |
| RF-10 | Generar automáticamente el cuadro de eliminación directa. | CU-05 | DS-03 | Sprint 2 | Competencias | Diseñado |
| RF-11 | Programar partidos. | CU-06 | — | Sprint 3 | Partidos | Diseñado |
| RF-12 | Registrar resultados de partidos. | CU-07 | DS-04 | Sprint 3 | Partidos | Diseñado |
| RF-13 | Registrar Walk Over (W.O.). | CU-12 | DS-04 | Sprint 3 | Partidos | Diseñado |
| RF-14 | Gestionar competencia de escalerilla. | CU-08 | DS-05 | Sprint 3 | Escalerilla | Diseñado |
| RF-15 | Actualizar automáticamente la tabla de posiciones. | CU-13 | DS-04, DS-05 | Sprint 3 | Escalerilla | Diseñado |
| RF-16 | Consultar cuadro del torneo. | CU-09 | — | Sprint 4 | Consultas | Diseñado |
| RF-17 | Consultar tabla de posiciones. | CU-10 | — | Sprint 4 | Consultas | Diseñado |
| RF-18 | Consultar perfil deportivo del jugador. | CU-11 | — | Sprint 4 | Consultas | Diseñado |

Tabla 19. Matriz de trazabilidad de requerimientos. (fuente elaboración propia, 2026)

La matriz de trazabilidad presentada permite verificar que cada requerimiento funcional se encuentra vinculado con uno o más casos de uso y, cuando corresponde, con un diagrama de secuencia UML 2.5.1. Además, se identifica el sprint y el módulo del sistema donde será implementado, permitiendo mantener una planificación coherente del desarrollo. Finalmente, la incorporación de la columna Estado facilita el seguimiento del avance del proyecto, indicando el nivel de desarrollo alcanzado por cada requerimiento durante las distintas etapas de construcción del sistema.

## 4.4 Arquitectura de software a implementar

Arquitectura general de la solución

La arquitectura de software constituye uno de los elementos fundamentales durante el diseño de un sistema de información, ya que define la organización de sus componentes, las relaciones entre ellos y los principios que guían su evolución (Bass, Clements & Kazman, 2022). En este contexto, la propuesta de solución para el sistema de gestión operativa de torneos de tenis fue diseñada bajo una arquitectura cliente-servidor, utilizando una aplicación web de tipo Single Page Application (SPA) desarrollada en Angular 20, un backend implementado mediante Django REST Framework y un sistema gestor de bases de datos PostgreSQL.

Esta arquitectura permite separar claramente la capa de presentación, la lógica de negocio y la persistencia de datos, favoreciendo la mantenibilidad, escalabilidad y reutilización de los componentes de software. Asimismo, facilita el desarrollo independiente del frontend y del backend mediante el intercambio de información utilizando servicios REST sobre el protocolo HTTP (Fielding, 2000).

La arquitectura cliente-servidor continúa siendo uno de los modelos más utilizados para el desarrollo de aplicaciones web debido a su capacidad para distribuir responsabilidades entre los distintos componentes del sistema. Según Pressman y Maxim (2020), este modelo permite desacoplar la interfaz de usuario de la lógica de negocio y de la gestión de datos, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la evolución de la aplicación.

Complementariamente, Bass et al. (2022) señalan que la separación en capas constituye una práctica ampliamente recomendada dentro del diseño arquitectónico, ya que disminuye el acoplamiento entre componentes, mejora la reutilización del software y simplifica futuras modificaciones. Considerando estas características, se seleccionó una arquitectura cliente-servidor compuesta por una aplicación SPA, una API REST y una base de datos relacional.

Considerando los principios arquitectónicos descritos anteriormente, se seleccionó un conjunto de tecnologías que permiten implementar la solución propuesta de manera coherente con los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. La Tabla 16 presenta las principales tecnologías utilizadas y la justificación técnica que fundamenta su incorporación dentro de la arquitectura de software.

| Tecnología | Justificación |
| --- | --- |
| Angular 20 | Se seleccionó Angular como framework para el desarrollo del frontend debido a su arquitectura basada en componentes, que favorece la reutilización de código, la modularidad y el mantenimiento de aplicaciones web de gran tamaño. Además, al implementar el modelo Single Page Application (SPA) mejora la experiencia de usuario al minimizar las recargas completas de la interfaz. Estas características son destacadas por la documentación oficial de Angular (Angular, 2025), además de estar alineadas con los principios de diseño modular descritos por Bass et al. (2022). Además, Angular incorpora mecanismos como inyección de dependencias, enrutamiento y comunicación mediante servicios, facilitando el desarrollo de aplicaciones escalables (Angular, 2025). |
| Django REST Framework | Se utilizó Django REST Framework para el desarrollo de la API REST debido a que proporciona mecanismos integrados para serialización de datos, autenticación, autorización, validación y construcción de servicios web seguros. Su integración con Django permite desarrollar servicios desacoplados siguiendo una arquitectura basada en capas y favoreciendo la reutilización de componentes (Encode OSS Ltd., 2025). |
| PostgreSQL | PostgreSQL fue seleccionado como sistema gestor de bases de datos por ser una plataforma relacional robusta que implementa las propiedades ACID, garantizando integridad, consistencia y confiabilidad de la información. Además, posee un amplio soporte para transacciones, restricciones y mecanismos de seguridad, así como una excelente compatibilidad con el ORM de Django, simplificando el acceso y la administración de los datos (PostgreSQL Global Development Group, 2025). |
| JSON Web Token (JWT) | Para el mecanismo de autenticación se adoptó JSON Web Token (JWT), estándar definido en la RFC 7519, el cual permite implementar autenticación basada en tokens de manera segura y sin mantener estado en el servidor, característica especialmente adecuada para arquitecturas REST (Jones, Bradley & Sakimura, 2015). |
| Bootstrap 5 | Bootstrap fue seleccionado para el diseño de la interfaz de usuario debido a que proporciona componentes reutilizables, un sistema de diseño responsivo y una amplia compatibilidad entre navegadores, facilitando el desarrollo de interfaces modernas y consistentes. Asimismo, permite mantener una apariencia uniforme en todas las vistas del sistema, reduciendo el tiempo de desarrollo y favoreciendo la consistencia visual de toda la aplicación. (Bootstrap Team, 2025). |

Tabla 20. Justificación de las tecnologías seleccionadas para la arquitectura de la solución. (fuente elaboración propia, 2026)

La selección de las tecnologías descritas anteriormente responde a criterios de mantenibilidad, modularidad, escalabilidad y compatibilidad entre los distintos componentes de la solución. La integración entre Angular, Django REST Framework y PostgreSQL permite implementar una arquitectura cliente-servidor desacoplada basada en servicios REST, favoreciendo el desarrollo independiente del frontend y del backend. Asimismo, la incorporación de JSON Web Token proporciona un mecanismo seguro de autenticación y autorización para el acceso a los recursos del sistema, mientras que Bootstrap facilita el desarrollo de una interfaz web responsiva, uniforme y adaptable a distintos dispositivos.

figura 19. Arquitectura general de la solución propuesta. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 19, la solución propuesta se estructura bajo una arquitectura cliente-servidor compuesta por tres capas principales: presentación, lógica de negocio y persistencia de datos. Esta organización permite desacoplar las responsabilidades de cada componente, facilitando la mantenibilidad y escalabilidad del sistema. La comunicación entre el frontend desarrollado en Angular y el backend implementado en Django REST Framework se realiza mediante servicios REST sobre HTTP, mientras que PostgreSQL centraliza la persistencia de la información utilizando el ORM proporcionado por Django.

Diagrama de componentes.

Una vez definida la arquitectura general de la solución y justificadas las tecnologías seleccionadas, resulta necesario representar la organización interna del software mediante un diagrama de componentes. Este tipo de diagrama permite identificar los principales componentes que conforman la aplicación, las interfaces de comunicación entre ellos y las dependencias existentes, proporcionando una visión estructural del sistema desde la perspectiva de su implementación.

De acuerdo con el estándar UML 2.5.1 (Object Management Group [OMG], 2017), un diagrama de componentes representa los elementos físicos que conforman una aplicación y las relaciones existentes entre ellos. En este proyecto, el diagrama permite visualizar la organización de la solución propuesta, los componentes implementados en Angular, los servicios expuestos mediante Django REST Framework y la interacción de estos con la base de datos PostgreSQL.

La Figura 20 presenta el diagrama de componentes correspondiente a la arquitectura propuesta para el sistema de gestión operativa de torneos de tenis. La arquitectura se encuentra organizada en distintos niveles funcionales que agrupan la capa de presentación, las interfaces de comunicación, la lógica de negocio, el modelo de dominio, la infraestructura de seguridad y la persistencia de datos. Cada nivel funcional encapsula responsabilidades específicas y se comunica mediante interfaces claramente definidas, favoreciendo el desacoplamiento entre componentes y facilitando el mantenimiento y la evolución del sistema.

figura 20. Diagrama de componentes. (fuente elaboración propia con apoyo de la IA, 2026)

La capa de presentación agrupa los componentes funcionales desarrollados en Angular, responsables de la interacción entre los usuarios y el sistema. Estos componentes consumen los servicios expuestos por la API REST implementada en Django REST Framework, donde se concentra la lógica de negocio asociada a la gestión de jugadores, competencias, inscripciones, partidos, resultados y tablas de posiciones.

La capa de lógica de negocio concentra los servicios responsables de implementar las reglas de negocio del sistema, encapsulando la funcionalidad asociada a la gestión de jugadores, competencias, partidos y tablas de posiciones. Estos servicios interactúan con el modelo de dominio mediante interfaces claramente definidas y utilizan el ORM de Django para acceder a la capa de persistencia implementada sobre PostgreSQL. Asimismo, la autenticación mediante JSON Web Token (JWT) proporciona un mecanismo seguro para el acceso a los recursos protegidos de la aplicación.

Finalmente, la capa de persistencia se encuentra respaldada por PostgreSQL, donde se almacena la información correspondiente a los distintos procesos del sistema. El uso del ORM de Django permite abstraer el acceso a los datos, reduciendo el acoplamiento entre la lógica de negocio y el sistema gestor de bases de datos, además de simplificar las operaciones de persistencia. En conjunto, esta organización arquitectónica favorece el bajo acoplamiento entre componentes, mejora la mantenibilidad y escalabilidad del software, y facilita la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar el funcionamiento del resto del sistema, principios ampliamente recomendados para el diseño de arquitecturas modernas orientadas a servicios (Bass et al., 2022).

Modelo 4+1 de la arquitectura.

Con el propósito de representar la arquitectura del sistema desde diferentes perspectivas, se empleó el Modelo 4+1 propuesto por Kruchten (1995). Este modelo permite describir la arquitectura considerando las necesidades de los distintos interesados del proyecto, proporcionando una visión integral de la solución mediante cinco vistas complementarias: lógica, desarrollo, procesos, física y escenarios. Cada una de estas vistas enfatiza aspectos específicos de la arquitectura, facilitando la comprensión de la estructura, organización, implementación y despliegue del sistema.

Vista lógica

La vista lógica describe la estructura funcional del sistema desde la perspectiva de sus principales elementos del dominio y las relaciones existentes entre ellos. Su objetivo es representar la organización conceptual de la solución, identificando las clases más relevantes y las asociaciones necesarias para soportar las funcionalidades definidas durante el análisis del sistema. Esta vista constituye una representación independiente de la implementación física y del modelo de datos, centrándose en la organización lógica de los objetos que participan en los procesos de negocio (Kruchten, 1995).

La Figura 21 presenta la vista lógica de la arquitectura propuesta mediante un diagrama de clases UML 2.5.1. En él se representan las principales clases del dominio relacionadas con la gestión de competencias, categorías, jugadores, inscripciones, partidos y tablas de posiciones, así como las asociaciones que permiten soportar el funcionamiento del sistema.

figura 21. Vista lógica de la arquitectura. (Fuente: Elaboración propia,2026)

Como se observa en la Figura 21, la vista lógica se encuentra organizada en torno a las principales clases que conforman el dominio del sistema. La clase Competition representa los torneos administrados por la aplicación y mantiene una relación con CompetitionCategory, permitiendo gestionar múltiples categorías dentro de una misma competencia. A su vez, CompetitionCategory constituye el elemento central del modelo, ya que establece la relación entre las categorías del torneo, las inscripciones de los jugadores, la programación de los partidos y la administración de la tabla de posiciones correspondiente.

La participación de los jugadores se representa mediante la clase Registration, la cual vincula cada Player con una categoría específica de la competencia. Asimismo, la clase Category permite definir las categorías disponibles dentro del sistema, las cuales pueden ser reutilizadas en distintas competencias mediante su asociación con CompetitionCategory.

El desarrollo de la competencia se encuentra representado por la clase Match, encargada de almacenar la información de cada encuentro programado. Los resultados de cada partido son registrados mediante la clase MatchSet, permitiendo almacenar el detalle de los sets disputados. Finalmente, la clase Standing mantiene la información correspondiente a la clasificación de los jugadores dentro de las competencias que utilizan el formato de escalerilla, permitiendo actualizar automáticamente la posición de cada participante conforme se registran nuevos resultados.

Esta organización lógica permite separar claramente las responsabilidades de cada clase, favoreciendo la cohesión del modelo de dominio y facilitando la implementación de las reglas de negocio definidas para el sistema. Asimismo, la incorporación de atributos y operaciones representativas permite identificar las responsabilidades principales de cada clase, proporcionando una base consistente para la implementación posterior de la solución mediante Angular y Django REST Framework.

Vista de desarrollo

La vista de desarrollo describe la organización del software desde la perspectiva de su implementación, mostrando la estructura de los principales paquetes y módulos que conforman la solución. Su objetivo es representar cómo se distribuyen los componentes del sistema dentro del proyecto, facilitando su desarrollo, mantenimiento y evolución. Esta vista resulta especialmente útil para comprender la organización del código fuente y la separación de responsabilidades entre los distintos módulos que integran la aplicación (Kruchten, 1995).

La Figura 22 presenta la vista de desarrollo de la arquitectura propuesta mediante un diagrama de paquetes UML. En ella se representa la organización del sistema en los principales paquetes correspondientes al frontend desarrollado en Angular, el backend implementado mediante Django REST Framework y la capa de persistencia soportada por PostgreSQL.

figura 22. vista de desarrollo. (Fuente: Elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 22, la solución se encuentra organizada en tres niveles principales. El primero corresponde al frontend desarrollado en Angular, donde los paquetes se distribuyen en módulos funcionales encargados de la autenticación, gestión de jugadores, competencias, partidos y tablas de posiciones, además de los componentes compartidos utilizados por toda la aplicación.

El segundo nivel corresponde al backend implementado mediante Django REST Framework, cuya organización se basa en aplicaciones independientes que encapsulan la lógica de negocio del sistema. Cada aplicación incorpora sus modelos, serializadores, vistas y servicios, permitiendo mantener una adecuada separación de responsabilidades y favoreciendo la reutilización del código.

Finalmente, la capa de persistencia se encuentra representada por PostgreSQL, donde se almacenan los datos administrados por la aplicación. Esta organización modular facilita el mantenimiento del software, mejora la escalabilidad de la solución y permite incorporar nuevas funcionalidades con un impacto mínimo sobre los componentes existentes.

Vista de procesos

La vista de procesos describe el comportamiento dinámico del sistema mediante la representación de los principales flujos de ejecución que intervienen durante la realización de las funcionalidades del negocio. Su propósito es mostrar la secuencia de actividades necesarias para ejecutar los procesos más relevantes del sistema, permitiendo comprender la interacción entre las distintas operaciones que conforman la solución (Kruchten, 1995).

La Figura 23 presenta la vista de procesos de la arquitectura propuesta mediante un diagrama de actividades UML 2.5.1. En ella se representa el flujo principal correspondiente a la gestión operativa de una competencia, desde el inicio de sesión del organizador hasta el registro de resultados y la actualización de la tabla de posiciones cuando corresponde.

figura 23. Vista de procesos del sistema. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 23, el flujo principal comienza con la autenticación del usuario y continúa con la selección de la competencia a administrar. Posteriormente, el sistema permite gestionar las inscripciones, generar el cuadro de eliminación directa y programar los partidos correspondientes. Una vez disputados los encuentros, el organizador registra los resultados o, en caso de que un jugador no se presente, registra un Walk Over. Finalmente, cuando la competencia corresponde al formato de escalerilla, el sistema actualiza automáticamente la tabla de posiciones utilizando los resultados registrados. Este flujo resume las principales actividades que soportan la operación del sistema y refleja la integración entre las funcionalidades modeladas durante las etapas de análisis y diseño.

Vista física

La vista física representa la distribución de los componentes del sistema sobre la infraestructura tecnológica que soporta su ejecución. Su objetivo es describir el entorno donde se despliega la aplicación, identificando los principales nodos físicos o lógicos involucrados en la operación del sistema y las relaciones de comunicación existentes entre ellos. Esta vista permite comprender cómo los componentes de software son desplegados sobre la infraestructura de ejecución (Kruchten, 1995).

La Figura 24 presenta la vista física de la arquitectura propuesta mediante un diagrama de despliegue UML 2.5.1. En ella se representan los principales nodos involucrados en la ejecución del sistema, incluyendo el cliente web, el servidor de aplicaciones y el servidor de base de datos, así como los mecanismos de comunicación entre ellos.

figura 24. Vista física de la solución. (fuente elaboración propia, 2026).

Como se observa en la Figura 24, la arquitectura propuesta considera un esquema cliente-servidor compuesto por tres nodos principales. El primer nodo corresponde al cliente web, donde los usuarios acceden al sistema mediante un navegador compatible con tecnologías modernas. En este nivel se ejecuta la aplicación desarrollada en Angular, responsable de la presentación de la información y de la interacción con los usuarios.

El segundo nodo corresponde al servidor de aplicaciones, donde se encuentra desplegada la API REST desarrollada con Django REST Framework. Este servidor concentra la lógica de negocio del sistema, administra la autenticación mediante JSON Web Token (JWT) y procesa las solicitudes enviadas desde el cliente utilizando el protocolo HTTP/HTTPS.

Finalmente, el tercer nodo corresponde al servidor de base de datos PostgreSQL, encargado del almacenamiento persistente de la información relacionada con jugadores, competencias, categorías, inscripciones, partidos y tablas de posiciones. La comunicación entre el servidor de aplicaciones y la base de datos se realiza mediante el ORM de Django, permitiendo abstraer el acceso a los datos y favorecer la independencia entre la lógica de negocio y la persistencia de la información.

Esta arquitectura física proporciona una adecuada separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de datos, favoreciendo la mantenibilidad, escalabilidad y seguridad de la solución propuesta.

Vista de escenarios

La vista de escenarios corresponde al elemento integrador del Modelo 4+1 y tiene como propósito validar la arquitectura propuesta mediante la representación de los principales casos de uso del sistema. Esta vista permite verificar que las distintas perspectivas arquitectónicas responden adecuadamente a los requerimientos funcionales definidos durante la etapa de análisis, mostrando la forma en que los usuarios interactúan con la solución para ejecutar los procesos de negocio (Kruchten, 1995).

La Figura 25 presenta la vista de escenarios de la arquitectura propuesta mediante la integración de los principales artefactos UML desarrollados durante la etapa de diseño. Esta vista se construye a partir del diagrama general de casos de uso, sus respectivas especificaciones y los diagramas de secuencia elaborados para los procesos más relevantes del sistema, permitiendo evidenciar la relación entre los requerimientos funcionales y la arquitectura propuesta.

figura 25. Vista Escenarios del modelo 4+1. (fuente elaboración propia con apoyo IA, 2026)

Como se observa en la Figura 25, la vista de escenarios se fundamenta en el diagrama general de casos de uso presentado previamente en la Sección 4.2.4, el cual identifica las principales interacciones entre los actores y el sistema. A partir de este modelo se desarrollaron las especificaciones de casos de uso, donde se describen los flujos principales, alternativos, precondiciones y postcondiciones necesarios para la ejecución de cada proceso de negocio.

Posteriormente, los escenarios más relevantes fueron modelados mediante los diagramas de secuencia DS01 a DS05, permitiendo representar la interacción entre los distintos componentes del sistema durante la ejecución de funcionalidades como la autenticación de usuarios, la gestión de competencias, la inscripción de jugadores, la generación automática del cuadro de eliminación y el registro de resultados.

La integración de estos artefactos permite verificar que los requerimientos funcionales definidos durante el análisis se encuentran representados de forma consistente dentro de la arquitectura propuesta. En consecuencia, la vista de escenarios actúa como el mecanismo de validación del Modelo 4+1, estableciendo la trazabilidad entre los requerimientos, los casos de uso, los diagramas de secuencia y las demás vistas arquitectónicas desarrolladas para la solución.

Finalmente, esta vista demuestra que la arquitectura diseñada responde de manera coherente a las necesidades funcionales del sistema, proporcionando una base sólida para la implementación del Sistema de Gestión Operativa de Torneos de Tenis mediante Angular, Django REST Framework y PostgreSQL.

## Aplica una arquitectura de software ad-hoc, al diseño mostrado con artefactos del UML, donde efectivamente se ve la aplicación donde efectivamente de dicha arquitectura.

Plan de Calidad

Plan de Gestión de Cambios

Plan de Comunicaciones

Plan de Gestión de Alcance

Plan de Gestión del Cronograma

Plan de Pruebas

Componentes del Modelo 4+1: Vistas del proyecto

## 4.5 Modelo de base de datos y/o clases si corresponde al usar orientación a objetos.

Presenta un modelo de base de datos o de clases, que contiene todos los requerimientos de operación de datos y de registro de estos, que permiten la implementación de las funcionalidades de la solución planteada.

## 4.6 Diseño y construcción del producto de software de su proyecto de título, desarrollando los diseños de los módulos o sprint

Aplica los diseños de los componentes necesarios y el diseño de la base de datos, con los objetos que permiten resolver el proceso de negocio, con la funcionalidad identificada a nivel de casos de uso; haciendo uso de desarrollo de la base de datos para operaciones de datos y en lenguaje de aplicación para procesamiento de datos. Ha podido también aplicar patrones de diseño como MVC, MVT u otros.

Deben incluir:

- Diseño del software.

- Diseño de la base de datos.

- Diseño de la plataforma de operación.

Define la plataforma donde operará la Aplicación que considera una distribución de las operaciones, en servidores separados: Base de Datos y de Aplicación.

- Mockups

Pantallazos del sistema definitivo.

- Procedimientos operativos (si corresponden).

Identifica, analiza y diseña todos los procedimientos operativos que complementan las funcionalidades del proceso de negocio de la propuesta de solución.

- Manual de usuario | Manual de instalación | Manual de monitorización si amerita | Planes de pruebas.

Desarrolla y construye los manuales y planes de pruebas solicitados, aplicando tecnología de la información, de manera innovadora y disruptiva, por ejemplo, con videos explicativos, en unidad de almacenamiento o bien integrado en la aplicación.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

# GLOSARIO (si aplica)

El glosario tiene como finalidad primordial ayudar al lector a manejar terminología especializada utilizada en el trabajo y que generalmente no corresponde al lenguaje común. En un glosario se listan de forma alfabética todas las palabras y se definen, para consulta rápida del lector.

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). Software architecture in practice (4th ed.). Addison-Wesley.

Beck, K. (2004). Extreme programming explained: Embrace change (2nd ed.). Addison-Wesley.

Chiavenato, I. (2019). Introducción a la teoría general de la administración (10.ª ed.). McGraw-Hill.

Cohn, M. (2010). Succeeding with Agile: Software development using Scrum. Addison-Wesley.

Gómez, S., & Opazo, M. (2014). Caracterización de la gestión deportiva en Chile. Revista Ciencias de la Actividad Física UCM, 15(2), 45–57.

International Organization for Standardization. (2018). ISO 31000: Gestión del riesgo – Directrices. ISO.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Sistemas de información gerencial (16.ª ed.). Pearson.

Martin, R. C. (2018). Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design. Prentice Hall.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Digital transformation in organizations. OECD Publishing.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK Guide) (7.ª ed.). Project Management Institute.

Rubin, K. S. (2012). Essential Scrum: A practical guide to the most popular agile process. Addison-Wesley.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org. https://scrumguides.org

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson Educación.

Stair, R., & Reynolds, G. (2020). Principles of information systems (13th ed.). Cengage Learning.

Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. (2018). Information technology for management: Driving digital transformation to increase local and global performance, growth and sustainability (11th ed.). Wiley.

Blobel, T., Rumo, M., & Lames, M. (2021). Sports Information Systems: A systematic review. International Journal of Computer Science in Sport, 20(1), 1–22. https://doi.org/10.2478/ijcss-2021-0001

Burgess, J., Bingley, S., & Parker, A. (2021). The value of local sporting clubs' websites. Information & Management, 58(8), 103531. https://doi.org/10.1016/j.im.2021.103531

Ehnold, P., Fab, E., Steinbach, D., & Schlesinger, T. (2021). Digitalization in organized sport: Usage of digital instruments in voluntary sports clubs depending on club's goals and organizational capacity. Sport, Business and Management: An International Journal, 11(1), 28–53. https://doi.org/10.1108/SBM-10-2019-0081

Gallardo-Guerrero, A. M., & Maciá-Andreu, M. J. (2024). Transformación digital: Retos y oportunidades en la gestión del deporte. Cultura, Ciencia y Deporte, 19(60), 2220.

International Organization for Standardization, & International Electrotechnical Commission. (2011). ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. ISO.

Angular. (2025). Angular documentation. https://angular.dev/

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2022). Software architecture in practice (4th ed.). Addison-Wesley.

Bootstrap Team. (2025). Bootstrap documentation. https://getbootstrap.com/

Django Software Foundation. (2025). Django documentation. https://docs.djangoproject.com/

Encode OSS Ltd. (2025). Django REST framework documentation. https://www.django-rest-framework.org/

Fielding, R. T. (2000). Architectural styles and the design of network-based software architectures (Doctoral dissertation, University of California, Irvine). https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). RFC 7519: JSON Web Token (JWT). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC7519

PostgreSQL Global Development Group. (2025). PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/

Kruchten, P. (1995). The 4+1 view model of architecture. IEEE Software, 12(6), 42–50. https://doi.org/10.1109/52.469759

Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

# ANEXOS

Pantallazos del sistema definitivo.

Manual de usuario / Manual de instalación

Entre otros.